ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

за 2018 год

Администрация Северо-Енисейского района предоставляет пояснения по реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» за 2018 год.

1. Подпрограмма «Дороги Северо-Енисейского района» Основной задачей подпрограммы является обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. Целевыми показателями результативности по данной программе являются:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», значение которого за 2018 год составило 203,83 км., а выполнение 100%;

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», значение которого за 2018 год составило 6,37 км., или 3,13% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2018 году проведены мероприятия по выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, а также содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 65 468 790,53 рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия | ассигнования за 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | - 18 249 100,00 |
| - 2 | - Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | - 12 915 900,00 |
| - 3 | - Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский, в части ликвидации колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия | - 2 543 733,97 |
| - 4 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Ленина, 64, 66, гп Северо-Енисейский | - 28 655,00 |
| - 5 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Невского, гп Северо-Енисейский | - 384 821,22 |
| - 6 | - Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Донского, 1 до ул. Донского, 25, гп Северо-Енисейский | - 500 000,00 |
| - 7 | - Восстановление профиля гравийной дороги, переулок Зеленый, п. Тея | - 133 951,00 |
| - 8 | - Текущий ремонт автомобильного моста между жилыми домами, ул. Юбилейная, 5, 7, п. Новая Калами | - 125 971,10 |
| - 9 | - Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | - 100 000,00 |
| - 10 | - Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | - 23 600,00 |
| - 11 | - Содержание автомобильной парковки и проезда, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский | - 87 425,02 |
| - 12 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Нагорная, п. Брянка | - 819 299,00 |
| - 13 | - Работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе | - 516 552,74 |
| - 14 | - Расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2018 год | - 1 611 738,01 |
| - 15 | - Укладка водопропускной трубки, ул. Школьная, 2, п. Брянка | - 0,00 |
| - 16 | - Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Лесная до ул. Станционная, п. Тея | - 300 000,00 |
| - 17 | - Расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2017 год | - 906 576,18 |
| - 18 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Дражная, 11 до ул. Дражная, 17, п. Тея | - 432 013,00 |
| - 19 | - Восстановление профиля гравийной дороги, объездная дорога, ул. Энтузиастов, ул. Геологическая, п. Тея | - 635 154,00 |
| - 20 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Ключевая, п. Тея | - 453 650,00 |
| - 21 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Набережная, п. Тея | - 342 704,00 |
| - 22 | - Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Юбилейная, п. Новая Калами до въезда в поселковое кладбище, в части ликвидации колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия | - 1 695 854,70 |
| - 23 | - Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Автомобильная, гп Северо-Енисейский | - 750 636,00 |
| - 24 | - Финансовое обеспечение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, гп Северо-Енисейский | - 99 626,57 |
| - 25 | - Текущий ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Ленина и ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский | - 87 425,02 |
| - 26 | - Текущий ремонт автомобильного моста через р. Брянка, п. Брянка | - 81 178,00 |
| - 27 | - Текущий ремонт автомобильного моста на соединительной дороге ул. Юбилейная - ул. Дражников между жилыми домами по ул. Юбилейная, 35, 39, п. Новая Калами | - 64 452,00 |
| - 28 | - Субсидия на возмещение затрат по устройству и содержанию участка автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива | - 16 065 112,00 |
| - 29 | - Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | - 5 000 000,00 |
| - 30 | - Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | - 513 662,00 |

За 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммных мероприятий освоены на 99,6 % от запланированного объема 65 715 424,48 руб., в связи с переносом сроков выполнения мероприятия «укладка водопропускной трубки, ул. Школьная, 2, п. Брянка». Ассигнования из краевого бюджета проведены в полном объеме.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе». Основной задачей данной подпрограммы является обеспечение дорожной безопасности. Целевыми показателями результативности по данной подпрограмме являются:

«Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», значение которого за 2018 год составило 2 человека;

«Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)», значение которого за 2018 год составило 0,16%;

«Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)», значение которого за 2018 года составило 4,74%.

За 2018 год наблюдается улучшение показателей относительно 2017 года. В дорожно-транспортных происшествиях погибло два человека, тогда как за 2017 год число погибших составило 3 человека. Улучшение обстановки на улично-дорожной сети района связано с реализацией мероприятий подпрограммы в 2018 году. В 2018 году для обеспечения дорожной безопасности района выполнены мероприятия на общую сумму 1 249 067,16 рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия | ассигнования на 2018 год, руб. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 130 000,00 |
| - 2 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Брянка | 31 375,00 |
| - 3 | Содержание муниципального имущества (установка дорожных знаков, монтаж искусственной дорожной неровности, устройство освещения пешеходных переходов, п. Новая Калами) | 59 722,00 |
| - 4 | Устройство искусственных дорожных неровностей, ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский | 160 218,14 |
| - 5 | Содержание муниципального имущества (установка пешеходных ограждений, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский) | 409 340,27 |
| - 6 | Содержание муниципального имущества (восстановление дорожной разметки на пешеходном переходе по ул. Октябрьская, 8 - ул. Октябрьская, 23 и пешеходном переходе в переулке между улицами Октябрьская и ул. 50 лет Октября, п. Тея) | 0,00 |
| - 7 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский | 358 165,96 |
| - 8 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 100 245,79 |

За 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммных мероприятий освоены на 90,8 % от запланированного объема 1 376 055,37 руб., в связи с переносом сроков выполнения мероприятия «Содержание муниципального имущества (восстановление дорожной разметки на пешеходном переходе по ул. Октябрьская, 8 - ул. Октябрьская, 23 и пешеходном переходе в переулке между улицами Октябрьская и ул. 50 лет Октября, п. Тея)», а также с невыполнением мероприятия «Устройство выносных стоек с дорожными знаками «Пешеходный переход» возле образовательных учреждений, ул. Донского, 41 А, ул. Ленина, 7, гп Северо-Енисейский», которое не реализовано по причине отсутствия заявок на участие в электронных торгах по результатам проведения четырех аукционов, в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с чем, ассигнования из краевого бюджета освоены на 56,5 % от запланированного объема 229 900,00 руб.

3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» Основной задачей данной программы является обеспечение потребности населения в перевозках. Целевыми показателями результативности по данной подпрограмме являются:

«Количество перевезенных пассажиров», значение которого за 2018 год составило 83,6 тыс. человек;

«Количество городских маршрутов (в одном направлении) в гп Северо-Енисейский», значение которого за 2018 год составило 19972 рейсов;

«Количество пригородных и междугородных маршрутов (в одном направлении) на территории Северо-Енисейского района», значение которого за 2018 год составило 5823 рейса.

Для обеспечения потребности населения в перевозках в 2018 году выполнено мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов» на общую сумму 22 860 175,45 рублей.

За 2018 год бюджетные ассигнования освоены на 100%, в соответствии с фактически выполненным объемом перевозок пассажиров, в рамках выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок ООО «Транспортная компания СЕВЕР», в соответствии с договором от 26.12.2014 № 207 «На выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе».