|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния |  | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса на территории Северо-Енисейского района и обеспечение территорий населенных пунктов района документацией по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории | проект |  | 0,2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков | участок |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | объект |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | Объекты коммунальной инфраструктуры и жилые дома будут построены после разработки проекта строительства объекта «Коммунальная и транспортная инфраструктура микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский» |
| 1.4. | Количество построенных жилых домов жилых микрорайонов | объект |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 0,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Мероприятий для реализации в 2018 году не было запланировано |
| 2.2. | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 0,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Задача 3 Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обеспеченных жильем работников отраслей бюджетной сферы района от общего количества работников отраслей бюджетной сферы района, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Мероприятий для реализации в 2018 году не было запланировано |
| 3.2. | Количество построенных жилых домов для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы района | объект | 0,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 3.3. | Площадь дополнительно введенного жилья | кв.м | 0,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 3.4. | Количество работников отраслей бюджетной сферы района, обеспеченных жильем | участок | 0,3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Задача 4 Создание комфортных жилищных условий для граждан района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 0,25 |  | 42,2 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |  | 41,6 | 41,1 | 40,4 | Введены 2 жилых дома общей площадью 441,8 м2 |
| 4.2. | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 0,2 |  | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 | 12,2 | 11,8 | Введены 2 жилых дома общей площадью 441,8 м2 |
| 4.3. | Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 0,35 |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | Введены 2 жилых дома общей площадью 441,8 м2 |
| 4.4. | Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м | 0,2 |  | 4840,8 | 3617,4 | 3617,4 | 2174,1 | 0 | 2174,1 | 0 | 2174,1 | 221,0 | 441,8 |  | 441,8 | 920,0 | 768,6 | Введены 2 жилых дома общей площадью 441,8 м2 |
| Задача 5 Приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 0,5 |  | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 |  | 6 | 2 | 2 | Выполнен капитальный ремонт общего имущества в 6 многоквартирных жилых домах |
| 5.2. | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 0,5 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12 | 2 | 12 | 5 | 11 |  | 11 | 22 | 4 | Будет выполнен капитальный ремонт 11 муниципальных жилых помещений |
| Задача 6 Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 0,2 |  | 67 | 72 | 72 | 90 | 72 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 100 | 100 | Актуализация документов территориального планирования - Генеральных планов населенных пунктов |
| 6.2. | Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 0,2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Актуализация документов градостроительного зонирования |
| 6.3. | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 0,2 |  | 55 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 80 | 90 | Актуализация топографических планов |
| 6.4. | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 0,2 |  | 80 | 85 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 100 | 100 | Актуализация адресных планов |
| 6.5. | Обеспечение картами (планами) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0,1 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 |  | 7 | 12 | 8 | Карты (планы) объектов землеустройства для внесения в ГКН |
| Задача 7 Создание условий для устойчивого развития отрасли строительства и капитального ремонта на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 0,25 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Проектно-сметная документация на объекты строительства и капитального ремонта |
| 7.2. | Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства. | % | 0,25 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Своевременное проведение обследования технического состояния зданий |
| 7.3. | Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 0,25 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Качественное выполнение функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа |
| 7.4. | Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 0,25 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Своевременностьпредоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов

Приложение № 1-2

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год |  |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 174647,144 | 174647,144 | 180173,980 | 3854,058 | 164007,144 | 20424,927 | 162800,69881 | 81235,69032 | 152503,19211 | 143498,92762 | 118231,17776 | 117628,98968 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 174647,144 | 174647,144 | 180173,980 | 3854,058 | 164007,144 | 20424,927 | 162800,69881 | 81235,69032 | 152503,19211 | 143498,92762 | 118231,17776 | 117628,98968 |  |
| Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 5400,0 | 16300,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 5400,0 | 16300,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 103803,16557 | 103803,16557 | 117823,47092 | 0 | 101016, 09008 | 9326,55822 | 101016, 09008 | 50638,79059 | 99972,40323 | 96038,31569 | 68000,0 | 64000,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 103803,16557 | 103803,16557 | 117823,47092 | 0 | 101016, 09008 | 9326,55822 | 101016, 09008 | 50638,79059 | 99972,40323 | 96038,31569 | 68000,0 | 64000,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 39272,7827 | 39272,7827 | 32685,59679 | 659,88019 | 33218,04175 | 2994,4434 | 33218,04175 | 16910,05346 | 24659,78973 | 23321,74293 | 20023,07008 | 12520,882 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 39272,7827 | 39272,7827 | 32685,59679 | 659,88019 | 33218,04175 | 2994,4434 | 33218,04175 | 16910,05346 | 24659,78973 | 23321,74293 | 20023,07008 | 12520,882 |  |
| Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 6073,80892 | 6073,80892 | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 3993,0 | 0 | 4486,33333 | 4450,42192 | 4400,0 | 4400,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 6073,80892 | 6073,80892 | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 3993,0 | 0 | 4486,33333 | 4450,42192 | 4400,0 | 4400,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства | 441 | Х | Х | Х | 25497,38719 | 25497,38719 | 21692,91278 | 3194,17788 | 21801,51278 | 8103,92544 | 21101,56698 | 13686,84627 | 19912,66582 | 19688,44708 | 20408,10768 | 20408,10768 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 25497,38719 | 25497,38719 | 21692,91278 | 3194,17788 | 21801,51278 | 8103,92544 | 21101,56698 | 13686,84627 | 19912,66582 | 19688,44708 | 20408,10768 | 20408,10768 |  |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов

Приложение №1-3

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной  программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год |  |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | Всего | 174647,144 | 174647,144 | 180173,980 | 3854,058 | 164007,644 | 20424,927 | 164007,644 |  |  |  | 117731,177 | 117628,989 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 424,6 | 70,780 | 424,6 | 176,950 | 424,6 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 174647,144 | 174647,144 | 179749,38 | 3783,278 | 163583,044 | 20247,977 | 163583,044 |  |  |  | 117731,177 | 117628,989 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 5400,0 | 16300,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 3472,0 | 0 | 5400,0 | 16300,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | Всего | 103803,16557 | 103803,16557 | 117823,47092 | 0 | 101016,09008 | 9326,55822 | 101016,09008 | 50638,79059 | 99972,40323 | 96038,31569 | 68000,0 | 64000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 103803,16557 | 103803,16557 | 117823,47092 | 0 | 101016,09008 | 9326,55822 | 101016,09008 | 50638,79059 | 99972,40323 | 96038,31569 | 68000,0 | 64000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 39272,7827 | 39272,7827 | 32685,59679 | 659,88019 | 33218,04175 | 2994,4434 | 33218,04175 | 2994,4434 | 24659,78973 | 23321,74293 | 20023,07008 | 12520,882 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 39272,7827 | 39272,7827 | 32685,59679 | 659,88019 | 33218,04175 | 2994,4434 | 33218,04175 | 2994,4434 | 24659,78973 | 23321,74293 | 20023,07008 | 12520,882 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 6073,80892 | 6073,80892 | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 3993,0 | 0 | 4486,33333 | 4450,42192 | 4400,0 | 4400,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 6073,80892 | 6073,80892 | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 3993,0 | 0 | 4486,33333 | 4450,42192 | 4400,0 | 4400,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 25497,38719 | 25497,38719 | 21692,91278 | 3194,17788 | 21801,51278 | 8103,92544 | 21801,51278 | 13686,84627 | 19912,66582 | 19688,44708 | 20408,10768 | 20408,10768 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 424,6 | 70,780 | 424,6 | 176,950 | 424,6 | 283,120 | 424,6 | 424,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 25497,38719 | 25497,38719 | 21268,31278 | 3123,39788 | 21376,91278 | 7926,97544 | 21376,91278 | 13403,72627 | 19488,06582 | 19263,84708 | 20408,10768 | 20408,10768 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов

| Приложение № 1-4 |  |
| --- | --- |

Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» за январь - декабрь 2018 года (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах 2017 г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01.2018 |  | План на 2018год |  |  |  |  |  | Финансирование за январь - декабрь 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах 2017 г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах 2017г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш | м2 | 229,9 | 14965,01676 | 14965,01676 | 14965,01676 | 14965,01676 | 14965,01676 | 14965,01676 | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 14965,01676 | 14965,01676 | 0 |
| 2 | Завершение строительства объекта «4 квартирный дом», ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо | м2 | 229,9 | 6716,70623 | 1143,82194 | 1143,82194 | 1143,82194 | 1143,82194 | 1143,82194 | 0 | 0 | 3 кв. 2018 | 1143,82194 | 1143,82194 | 0 |
| 3 | 24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея | м2 | 1714,3 | 96755,900 | 96755,900 | 82695,16213 | 96755,900 | 82682,62167 | 82682,62167 | 0 | 0 | 1 кв. 2019 | 79173,615 | 79173,615 | 0 |
|  | ИТОГО | м2 | 2174,1 | 118437,62299 | 112864,739 | 98804,0008 | 112864,739 | 98791,4604 | 98791,4604 | 0 | 0 | - | 95282,4537 | 95282,4537 | 0 |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов