П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А

к отчету об исполнении за 2018 год муниципальной программы «Благоустройство территории»

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории района» в 2018 году были выполнены следующие мероприятия: снос аварийного жилья и  нежилых зданий в населенных пунктах района на сумму 2 509 649,02 рублей, содержание кладбищ в населенных пунктах района на сумму 2 522 580,00 рублей,  устройство и демонтаж зимних городков в населенных пунктах района на сумму 1 199 999,32 рублей, приобретение и установка МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района на сумму 2 878 613,40 рублей, уборка несанкционированных свалок в населенных пунктах района на сумму 780 319,76 рублей, благоустройство и озеленение в населенных пунктах района на сумму 5 960 806,41 рублей, выполнение работ, связанных с прочим благоустройством в населенных пунктах района на сумму 30 536 777,57 тыс. рублей.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика и эстетического вида гп Северо-Енисейский, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены следующие мероприятия на общую сумму 2 153 956,32 рублей:

  - Приобретение, доставка, хранение баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции, гп Северо-Енисейский на сумму 136 600,00 рублей;

  - Установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции гп Северо-Енисейский на сумму 438 126,92 рублей;

  - Приобретение, доставка, установка малых архитектурных форм, гп Северо-Енисейский на сумму 1 579 229,40 рублей.

- В целях благоустройства и приведения территории гп Северо-Енисейский в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил озеленения территории, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на выполнение работ по санитарной рубке сухостойных деревьев на территории гп Северо-Енисейский на сумму 45 288,39 рублей.

- В связи с необходимостью выполнить снос аварийного дома, в соответствии с Планом сноса муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района на 2018 год, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на снос аварийного дома, ул. Кутузова, 5, гп Северо-Енисейский на сумму 95 126,88 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного обследования технического состояния штакетного ограждения, расположенного в гп Северо-Енисейский, было установлено, что на некоторых участках оно требует замены, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены  бюджетные ассигнования из бюджета района на выполнение работ по замене штакетного ограждения от дома №1 по ул. Белинского до дома №1 по ул. Урицкого, от дома №2 по ул. Урицкого до дома №18 по ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский на сумму 853 262,72 рублей.

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика и эстетического вида населенных пунктов Северо-Енисейского района, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на приобретение, доставку, хранение и установку баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции, п. Новая Калами на сумму 8293,34 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного обследования технического состояния бетонных лестниц, находящихся на территории гп Северо-Енисейский было выявлено, что некоторые из них требуют выполнения текущего ремонта, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на текущий ремонт бетонных лестниц ул. Ленина, 21, Ленина, 23, ул. Ленина, 19, ул. Суворова, 2, ул. Ленина, 42, ул. Советская, 4, ул. Донского, 14А, ул. Донского 16А, ул. Капитана Тибекина, 4, ул. Капитана Тибекина, 10, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский на сумму 229 988,37 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного обследования технического состояния деревянных лестниц, находящихся на территории гп Северо-Енисейский было выявлено, что некоторые из них требуют выполнения текущего ремонта, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на текущий ремонт  деревянных  лестниц ул. Ленина, 46, ул.Советская, 1А, ул. Ленина, 7А, ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский на сумму 168 109,97 рублей.

- В целях улучшения условий проживания жителей многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 5 в гп Северо-Енисейский, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на устройство надворного туалета и выгребной ямы для многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 5, гп Северо-Енисейский  на сумму 155 620,00 рублей.

- В связи с тем, что для подготовки проекта строительства объекта «Кладбище № 2», ул. Механическая, 7, гп Северо-Енисейский» необходимо получить технические условия для технологического присоединения к сетям электроснабжения, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на сумму 36 000,00 рублей.

- В связи с уточнением видов проводимых работ, в целях корректировки наименования мероприятия, наименование мероприятия «Строительство моста через р. Безымянный, ул. Донского, 42, гп Северо-Енисейский» было заменено на наименование «Строительство пешеходного моста через р. Безымянный, ул. Донского, 42, гп Северо-Енисейский».

- В связи с тем, что работы по строительству объекта «Сквер Победы и Труда», гп Северо-Енисейский будут заменены на работы по благоустройству данного объекта, из перечня мероприятий подпрограммы было исключено мероприятие по подготовке проектной документации по строительству объекта «Сквер Победы и Труда», гп Северо-Енисейский, а также объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год на указанные цели был уменьшен на сумму 2 600 000,00 рублей. Кроме этого, наименование мероприятия «Строительство объекта «Сквер Победы и Труда», гп Северо-Енисейский» было изменено на наименование «Благоустройство территории сквера Победы и Труда, гп Северо-Енисейский» и код вида расхода был изменен с 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика и эстетического вида п. Новая Калами, а также в целях улучшения условий проживания жителей многоквартирного дома по ул. Юбилейная, 45 в п. Новая Калами, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по благоустройству территории 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами  на сумму 5 147 582,44 рублей.

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика и эстетического вида п. Новая Калами, для подготовки к празднованию Дня металлурга, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был увеличен на сумму 133 602,60 рублей на выполнение мероприятия по приобретению, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей банерной продукции, п. Новая Калами.

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика и эстетического вида п. Вангаш и п. Новоерудинский во время празднования Дня Победы и Дня Металлурга, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на приобретение, доставку, хранение и установку баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции в п. Вангаш и в п. Новоерудинский на сумму 169 301,54 рублей.

- В целях благоустройства и приведения территории п. Новоерудинский в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил благоустройства и озеленения территории, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в п. Новоерудинский на сумму 111 638,71 рублей.

- В связи с возникновением дополнительных работ по благоустройству и озеленению, которые необходимо выполнить в населенных пунктах района силами летних трудовых отрядов школьников района, учитывая, что в результате корректировки сметной стоимости первой части запланированного объема работ произошло уменьшение на сумму 328 379,14 рублей, указанные бюджетные ассигнования были перенесены на новое мероприятие «Дополнительные работы по благоустройству и озеленению», а также было предусмотрено финансирование данного мероприятия на 2018 год на общую сумму 2 328 379,14 рублей.

- В связи с уточнением видов работ, которые необходимо выполнить на объекте «Сквер Победы и Труда», наименование мероприятия «Строительство объекта «Сквер Победы и Труда», гп Северо-Енисейский» было переименовано на наименование «Благоустройство территории сквера Победы и Труда, гп Северо-Енисейский» и бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год по КБК 0503 2210086922 на сумму 5 000 000,00 рублей были перенесены с кода вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

- В целях корректировки кода вида расходов по мероприятию «Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района», в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год по КБК 0503 2210086681 на сумму 36 000,00 рублей были перенесены с кода вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

- В целях благоустройства территории общего пользования в п. Тея и придания территории поселка эстетического и ухоженного вида, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по устройству защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия территории общего пользования, прилегающей к универсальной спортивной площадке (хоккейной коробке) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» в п. Тея на сумму 1 856 575,42 рублей.

- В целях благоустройства территории общего пользования в гп Северо-Енисейский и придания территории городского поселка эстетического и ухоженного вида, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены следующие мероприятия на общую сумму 11 976 326,22 рублей:

  - Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к строящемуся объекту «МБДОУ №8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский на сумму 11 340 511,54 рублей;

  - Дополнительные работы по благоустройству пешеходной дорожки, ул. Карла Маркса, 28 - 44, гп Северо-Енисейский на сумму 635 814,68 рублей;

- В связи с уточнением объемов и видов требующихся работ по текущему ремонту переходов через теплотрассы, п. Вангаш и выполненной в связи с этим корректировкой сметной стоимости работ, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год, запланированный на указанные цели, был уменьшен на сумму 91 264,06 рублей.

- В целях благоустройства территории гп Северо-Енисейский, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены следующие мероприятия на общую сумму 2 049 409,95 рублей:

  - Приобретение и доставка двух мобильных туалетных кабинок, гп Северо-Енисейский на сумму 59 600,00 рублей;

  - Содержание муниципального имущества (установка автобусной остановки, дорожных знаков и искусственной дорожной неровности, укладка водопропускной трубки, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский) на сумму 553 984,00 рублей;

  - Содержание мест общего пользования (устройство водоотводной канавы, ул. Нагорная, гп Северо-Енисейский) на сумму 99 013,39 рублей;

  - Благоустройство территории общего пользования, возле строящегося объекта «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и планировки территории на сумму 1 336 812,56 рублей.

- В целях приведения перечня мероприятий подпрограммы 1. «Благоустройство территории района» муниципальной программы «Благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2013 №568/1-п в соответствие с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 31.05.2018  №827-р «Об утверждении плана сноса домов муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 22.02.2018 №64-п «О сносе нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Первомайская, д. 40», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 27.04.2018 №135-п «О сносе нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Первомайская, д. 40/1»,  в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены следующие мероприятия на общую сумму 2 206 487,02 рублей:

  - Снос аварийного дома, ул. Октябрьская, 39, п. Тея на сумму 110 049,16 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Геофизиков, 18, п. Тея на сумму 116 907,32 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Металлистов, 2, п. Тея на сумму 164 991,14 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Металлистов, 9, п. Тея на сумму 151 418,78 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Первомайская, 24, п. Тея на сумму 233 348,54 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Энтузиастов, 5, п. Тея на сумму 175 891,98 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Школьная, 36, п. Тея на сумму 125 828,12 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Новая, 6, п. Брянка на сумму 257 336,76 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Школьная, 19, п. Брянка на сумму 192 065,06 рублей;

  - Снос нежилого здания котельной, ул. Первомайская, 40/1, п. Тея на сумму 278 350,20 рублей.

- В связи с уточнением объемов и видов работ по некоторым мероприятиям, в целях регистрации бюджетных обязательств по мероприятиям в области благоустройства территории района в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» наименование мероприятия «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к строящемуся объекту «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский» было изменено на наименование «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к строящемуся объекту «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и обустройству насыпей и откосов».

- В связи с тем, что для выполнения полного объема работ по благоустройству территории общего пользования, возле строящегося объекта «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский помимо работ по отсыпке и планировке территории необходимо выполнить работы по асфальтированию данной территории, объем бюджетных ассигнования из бюджета района на 2018 год был увеличен на выполнение указанного мероприятия на сумму 2 504 121,66 рублей.

- В связи с уточнением объемов и видов работ по некоторым мероприятиям, в целях регистрации бюджетных обязательств по мероприятиям в области благоустройства территории района в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» были переименованы наименования следующих мероприятий:

  - наименование мероприятия «Благоустройство территории общего пользования, возле строящегося объекта «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и планировки территории» на наименование «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к ул. Карла Маркса 50Б, гп Северо-Енисейский в части отсыпки, планировки и асфальтирования территории»;

  - наименование мероприятия «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к строящемуся объекту «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и обустройства насыпей и откосов» на наименование «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к  ул. Карла Маркса 50Б, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и обустройства насыпей и откосов».

- В целях придания зеленым насаждениям в п. Новая Калами эстетического вида и исключения из них старых, больных и сухих деревьев, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по санитарной рубке зеленых насаждений на территории п. Новая Калами на сумму 43 725,95 рублей.

- В целях благоустройства территории п. Новая Калами и улучшения условий проживания жителей ул. Юбилейная, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по содержанию мест общего пользования (устройство водоотводных канав, ул. Юбилейная, 9, ул. Юбилейная, 53, п. Новая Калами) на сумму 295 235,94 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение работ по благоустройству населенных пунктов района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 96 208,59 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - Снос здания котельной № 2, ул. Карла Маркса, 48, гп Северо-Енисейский на сумму 57 015,00 рублей;

  - Дополнительные работы по благоустройству и озеленению на сумму 39 193,59 рублей.

- В связи с тем, что некоторые мероприятия по благоустройству населенных пунктов района не будут выполнены в 2018 году, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 13 419 800,00 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - Строительство объекта «Кладбище № 2», ул. Механическая,7, гп Северо-Енисейский на сумму 7 500 000,00 рублей;

  - Благоустройство территории сквера Победы и Труда, гп Северо-Енисейский на сумму 5 000 000,00 рублей;

  - Строительство пешеходного моста через р. Безымянный, ул. Донского, 42, гп Северо-Енисейский на сумму 919 800,00 рублей.

- В связи с тем, что по результатам обследования состояния зеленых насаждений на территории гп Северо-Енисейский была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ по санитарной рубке сухостойных деревьев, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на 2018 год на сумму 52 983,18 рублей.

- В целях придания зеленым насаждениям в п. Тея эстетического вида и исключению из них старых, больных и сухих деревьев, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на санитарную рубку сухостойных деревьев на территории п. Тея на сумму 675 870,00 рублей.

- В целях благоустройства и приведения территории п. Новая Калами  в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил благоустройства и озеленения территории, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в п. Новая Калами на сумму 198 200,67 рублей.

- В связи с уточнением объемов и видов работ, в целях регистрации бюджетных обязательств по мероприятиям в области благоустройства территории района в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» наименование мероприятия «Устройство деревянной лестницы от ул. Нагорная, 10 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами» было переименовано на «Замена ступеней деревянной лестницы от ул. Нагорная, 10 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами в рамках текущего ремонта».

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение работ по благоустройству населенных пунктов района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 7 445,38 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - Замена штакетного ограждения от ул. Белинского, 1 до ул. Урицкого, 1, от ул. Урицкого, 2 до ул. Гоголя, 18, гп Северо-Енисейский на сумму 4 266,31 рублей;

  - Дополнительные работы по благоустройству пешеходной дорожки, ул. Карла Маркса, 28-44, гп Северо-Енисейский на сумму 3 179,07 рублей.

- В целях благоустройства и приведения территории п. Вельмо в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил благоустройства и озеленения территории, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в п. Вельмо на сумму 30 007,40 рублей.

- В связи с необходимостью благоустройства проезда к территории  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад-ясли №8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны», по ул. Карла Маркса, 50Б, гп Северо-Енисейский, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на 2018 год на сумму 1 587 478,78 рублей.

- Кроме того, в связи с необходимостью установки дорожных знаков на подъездных путях к территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад-ясли №8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны», по ул. Карла Маркса, 50Б, гп Северо-Енисейский, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели был увеличен на 2018 год на сумму 113 995,41 рублей.

- В связи с тем, что часть мероприятий в области благоустройства района не будет выполнена в 2018 году, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 3 215 606,20 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

  - Снос аварийного дома, ул. Металлистов, 2, п. Тея  на сумму 164 994,14 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Первомайская, 24, п. Тея  на сумму 233 348,54 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Энтузиастов, 5, п. Тея на сумму 175 891,98 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Школьная, 36, п. Тея на сумму 125 828,12 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Новая, 6, п. Брянка на сумму 257 336,76 рублей;

  - Устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия территории общего пользования, прилегающей к универсальной спортивной площадке (хоккейной коробке) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа», п. Тея на сумму 1 856 575,42 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Новая, 27, п. Брянка на сумму 151 478,96 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Северная, 1, п. Брянка на сумму 250 155,28 рублей.

- В целях благоустройства и приведения территории гп Северо-Енисейский в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил благоустройства и озеленения территории, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок, гп Северо-Енисейский на сумму 12 833,76 рублей.

- Кроме того, в связи с необходимостью устройства деревянной лестницы к мусорной контейнерной площадке возле дома по ул. Донского, 39А, гп Северо-Енисейский, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 33 473,06 рублей.

- В связи с тем, что часть объема работ, запланированного в рамках мероприятия по содержанию муниципального имущества (установка автобусной остановки, дорожных знаков и искусственной дорожной неровности, укладка водопропускной трубки по ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский) не будет выполнено в 2018 году, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели был уменьшен на 2018 год на сумму  553 984,00 рублей.

- В связи с тем, что при выполнении работ по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и оформлением инженерных изысканий по объекту строительства «Кладбище № 2», ул. Механическая, 7, гп Северо-Енисейский были выявлены дополнительные работы по проектированию ЛЭП 4 кВ, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен в пределах 10% цены муниципального контракта на выполнение указанных работ на 2018 год на сумму 509 999,00 рублей.

- В связи с тем, что аукционы на выполнение работ по сносу двух объектов были шесть раз признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, учитывая, что до конца 2018 года данные мероприятия не смогут быть выполнены, из перечня мероприятий подпрограммы были исключены следующие мероприятия на общую сумму 301 651,66 рублей, в том числе:

  - Снос аварийного дома, ул. Центральная, 7, п. Вангаш  на сумму 114 391,56 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Ленина, 29, п. Новоерудинский на сумму 187 260,10 рублей.

- В целях благоустройства и улучшения внешнего облика дома №25 по ул. Ленина в гп Северо-Енисейский, учитывая, что нынешнее световое панно пришло в негодность, в перечне мероприятий подпрограммы были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на выполнение мероприятия по приобретению, доставке, установке (монтажу) светового панно, ул. Ленина, 25, гп Северо-Енисейский на сумму 160 000,00 рублей.

- В связи с тем, что по результатам заключения договоров на выполнение работ по благоустройству населенных пунктов района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму  672 151,23 рублей, в том числе:

  - Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к ул. Карла Маркса 50Б, гп Северо-Енисейский в части отсыпки, планировки и асфальтирования территории на сумму 331 270,84 рублей;

  - Замена ступеней деревянной лестницы от ул. Нагорная, 10 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами в рамках текущего ремонта  на сумму 40,20 рублей;

  - Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, п. Вангаш, п. Новоерудинский на сумму 3,82 рублей;

  - Приобретение, доставка, установка (монтаж) баннера, ул. Ленина, 25, гп Северо-Енисейский на сумму 57 500,00 рублей;

  - Санитарная рубка сухостойных деревьев на территории, гп Северо-Енисейский на сумму 0,26 рублей;

  - Устройство надворного туалета и выгребной ямы для многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 5, гп Северо-Енисейский на сумму 1,00 рублей;

  - Снос ветхих бесхозных заборов, п. Брянка на сумму 0,01 рублей;

  - Приобретение, доставка, хранение баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции, гп Северо-Енисейский на сумму на сумму 2 400,00 рублей;

  - Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Вангаш на сумму 0,04 рублей;

  - Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Новая Калами на сумму 0,07 рублей;

  - Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Тея на сумму 0,09 рублей;

  - Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей банерной продукции, п. Новая Калами на сумму 152,60 рублей;

  - Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Вельмо на сумму 0,48 рублей;

  - Покос травы, п. Енашимо на сумму 0,21 рублей;

  - Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 23 459,54 рублей;

  - Уборка несанкционированных свалок, п. Новая Калами на сумму 107 312,35 рублей;

  - Уборка несанкционированных свалок, п. Брянка на сумму 150 009,72 рублей.

- В связи с тем, что часть мероприятий не сможет быть выполнена в 2018 году, данные мероприятия были исключены из перечня мероприятий подпрограммы и уменьшить объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год на общую сумму  450 152,97 рублей, в том числе:

  - Уборка несанкционированных свалок, п. Новоерудинский  на сумму 111 638,71 рублей;

  - Снос аварийного дома, ул. Металлистов, 9, п. Тея на сумму 151 418,78 рублей;

  - Текущий ремонт стеллы на въезде, п. Вангаш на сумму 5 694,00 рублей;

  - Покос травы п. Вельмо на сумму 75 159,00 рублей;

  - Содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования), п. Брянка на сумму 68 010,48 рублей;

  - Содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования), п. Вангаш на сумму 38 232,00 рублей.

- В связи с тем, что кладбище в п. Новая Калами не оформлено в муниципальную собственность, мероприятие по его содержанию не было выполнено в 2018 году. Учитывая вышеизложенное, указанное мероприятие было исключено из перечня мероприятий подпрограммы на 2018 год и объем бюджетных ассигнований из бюджета района запланированный на указанные цели на 2018 год был уменьшен на сумму 236 359,00 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного аукциона на выполнение работ по сносу нежилого здания, ул. Первомайская, 40, п. Тея образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, необходимо уменьшить  объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели на 2018 год на сумму 2 001,50 рублей.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории района» в течение 2018 года была выполнена следующая работа на общую сумму 46 388 745,48 рублей:

- Замена штакетного ограждения от ул. Белинского, 1 до ул. Урицкого, 1, от ул. Урицкого, 2 до ул. Гоголя, 18 в гп Северо-Енисейский (протяженность 378 м.п.) на сумму 848 996,41 рублей;

- Приобретение и доставка двух мобильных туалетных кабинок в гп Северо-Енисейский на сумму 59 600,00 рублей;

- Содержание муниципального имущества (установка автобусной остановки, дорожных знаков и искусственной дорожной неровности, укладка водопропускной трубки, ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский) (было выполнено устройство 1 автобусной остановки, 8 дорожных знаков, 1 дорожной неровности, 1 водопропускной трубки) на сумму 113 995,41 рублей;

- Содержание мест общего пользования (устройство водоотводной канавы, ул. Нагорная в гп Северо-Енисейский) (протяженность 265 м) на сумму 99 013,39 рублей;

- Содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) в п. Тея (площадь 21000 м2) на сумму 354 260,39 рублей;

- Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к ул. Карла Маркса 50Б в гп Северо-Енисейский в части отсыпки, планировки и асфальтирования территории (площадь 1544 м2) на сумму 5 097 142,16 рублей;

- Замена ступеней деревянной лестницы от ул. Нагорная, 10 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами в рамках текущего ремонта (площадь 45 м2) на сумму 145 023,80 рублей;

- Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов в п. Брянка (приобретено 2 баннера, 22 аншлага) на сумму 13 585,00 рублей;

- Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов в п. Вангаш и п. Новоерудинский (приобретено 9 баннеров, 86 аншлагов, 124 флага) на сумму 169 297,72 рублей;

- Приобретение, доставка, установка (монтаж) баннера по ул. Ленина, 25 в гп Северо-Енисейский (1 баннер размером 11х8 м) на сумму 99 748,80 рублей;

- Снос аварийного дома, ул. Геофизиков, 18, п. Тея (площадь 60,0 м2) на сумму 116 907,32 рублей;

- Санитарная рубка сухостойных деревьев на территории, гп Северо-Енисейский (30 шт) на сумму 98 271,31 рублей;

- Устройство надворного туалета и выгребной ямы для многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 5 в гп Северо-Енисейский (площадь 16 м2) на сумму 155 619,00 рублей;

- Снос аварийного дома по ул. Кутузова, 5 в гп Северо-Енисейский (площадь 16 м2) на сумму 95 126,88 рублей;

- Снос ветхих бесхозных заборов в п. Брянка (протяженность 385 м.п.) на сумму 82 575,99 рублей;

- Текущий ремонт переходов через теплотрассы в п. Вангаш (4 перехода) на сумму 29 420,94 рублей;

- Обустройство безопасного пешеходного перехода по льду через р. Вельмо в п. Вельмо (наморозка льда в объеме 600 м3) на сумму 79 388,00 рублей;

- Текущий ремонт мостиков - переходов через теплотрассы в п. Тея (6 мостиков) на сумму 124 309,00 рублей;

- Снос аварийного дома по ул. Школьная, 19 в п. Брянка (площадь 122,6 м2) на сумму 192 065,06 рублей;

- Снос нежилого здания по ул. Первомайская, 40 в п. Тея (площадь 406,8 м2) на сумму 398 298,46 рублей;

- Снос нежилого здания котельной по ул. Первомайская, 40/1 в п. Тея (площадь 52,3 м2) на сумму 278 350,20 рублей;

- Санитарная рубка зеленых насаждений на территории п. Новая Калами (23 дерева)  на сумму 43 725,95 рублей;

- Монтаж деревянной лестницы к мусорной контейнерной площадке возле дома по ул. Донского, 39А в гп Северо-Енисейский (площадь 20,9 м2) на сумму 33 473,06 рублей;

- Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к ул. Карла Маркса 50Б в гп Северо-Енисейский в части отсыпки и обустройства насыпей и откосов (площадь 5229,3 м2) на сумму 11 340 511,54 рублей;

- Дополнительные работы по благоустройству пешеходной дорожки по ул. Карла Маркса, 28-44 в гп Северо-Енисейский (площадь 577,9 м2) на сумму 632 635,61 рублей;

- Содержание кладбища, гп Северо-Енисейский на сумму 1 653 206,00 рублей;

- Содержание кладбища, п. Тея на сумму 468 537,00 рублей;

- Содержание кладбища, п. Вангаш на сумму 146 170,00 рублей;

- Содержание кладбища, п. Брянка на сумму 228 692,00 рублей;

- Содержание кладбища, п. Вельмо на сумму 25 728,00 рублей;

- Приобретение, доставка, хранение баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции в гп Северо-Енисейский (приобретено 11 баннеров, 168 аншлагов, 97 флагов)  на сумму 134 200,00 рублей;

- Установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей банерной продукции в гп Северо-Енисейский на сумму 438 119,50 рублей;

- Текущий ремонт бетонных лестниц ул. Ленина, 14/2,, ул. Ленина, 19, Ленина, 21, ул. Ленина, 23, ул. Ленина, 42, ул. Суворова, 2, ул. Советская, 4, ул. Донского, 14А, ул. Донского 16А, ул. Донского, 38, ул. Капитана Тибекина, 4, ул. Капитана Тибекина, 10 в гп Северо-Енисейский (отремонтированы 12 лестниц) на сумму 229 988,37 рублей;

- Текущий ремонт деревянных лестниц по ул.Советская, 1А, ул. Ленина, 9, ул. Ленина, 46 в гп Северо-Енисейский (3 лестницы) на сумму 168 109,97 рублей;

- Содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) в гп Северо-Енисейский на сумму 1 569 409,04 рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в п. Брянка на сумму 250 000,00 рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в гп Северо-Енисейский на сумму 530 000,00 рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в п. Вангаш на сумму 46 999,96  рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в п. Новая Калами на сумму 72 999,93  рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в п. Тея на сумму 229 999,91 рублей;

- Устройство и демонтаж зимнего городка в п. Вельмо на сумму 69 999,52 рублей;

- Приобретение, доставка, установка, демонтаж малых архитектурных форм в п. Новая Калами (приобретено и установлено 27 МАФ) на сумму1 299 384,00  рублей;

- Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей банерной продукции в п. Новая Калами (приобретено 21 баннер, 74 аншлага, 112 флагов) на сумму 141 743,34 рублей;

- Снос здания котельной № 2 по ул. Карла Маркса, 48 в гп Северо-Енисейский (площадь 500,0 м2) на сумму 1 083 285,00 рублей;

- Снос аварийного дома по ул. Станционная, 20 в п. Тея (площадь 38,9 м2) на сумму 94 991,18 рублей;

- Снос аварийного дома по ул. Металлистов, 4 в п. Тея (площадь 103,4 м2) на сумму 140 575,76 рублей;

- Снос аварийного дома по ул. Октябрьская, 39 в п. Тея (площадь 101,0 м2) на сумму 110 049,16 рублей;

- Покос травы в п. Новая Калами (площадь 16278 м2) на сумму 136 100,00  рублей;

- Покос травы в п. Енашимо (площадь 4500 м2) на сумму 37 668,79 рублей;

- Приобретение, доставка, установка малых архитектурных форм в гп Северо-Енисейский (приобретено и установлено 27 МАФ) на сумму 1 579 229,40  рублей;

- Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 12 540,46 рублей;

- Уборка несанкционированных свалок, п. Новая Калами (убрано 3 свалки) на сумму 90 888,32 рублей;

- Работы по благоустройству и озеленению в населенных пунктах района (работы выполнены силами ЛТО школьников района) на сумму 3 671 620,86 рублей

- Дополнительные работы по благоустройству и озеленению в населенных пунктах района (работы выполнены силами ЛТО школьников района) на сумму 2 289 185,55 рублей;

- Содержание территории общего пользования (скверов, парков, зеленых зон и т.д.) в п. Новая Калами (площадь 10000 м2) на сумму 83 977,06 рублей;

- Благоустройство территории 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами (площадь 688 м2) на сумму 5 147 582,44 рублей;

- Уборка несанкционированных свалок в гп Северо-Енисейский (убрано 5 свалок) на сумму 412 833,76 рублей;

- Уборка несанкционированных свалок в п. Брянка (убрано 3 свалки)  на сумму 246 590,28 рублей;

- Уборка несанкционированных свалок в п. Вельмо (убрана 1 свалка) на сумму 30 007,40 рублей.

В течение отчетного периода в рамках отдельного мероприятия №1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» муниципальной программы «Благоустройство территории» были реализованы 5 проектов по благоустройству  на общую сумму 3 756 050,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3670 000,00 рублей, средства  районного бюджета – 56 050,00 рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 30 000,00  рублей, в том числе:

- Проект по благоустройству и озеленению участка, расположенного возле многоквартирного дома №25 по ул. Ленина гп Северо-Енисейский «Мишки на севере» на общую сумму 1 269 230,00 рублей (в том числе: бюджет Красноярского края на сумму 1 240 000,00 рублей, бюджет Северо-Енисейского района на сумму 14 230,00 рублей, внебюджетные источники финансирования на сумму 15 000,00 рублей);

- Проект по благоустройству детской площадки в поселке  Брянка Северо-Енисейского района «Наше здоровье в наших руках» на общую сумму 499 994,00 рублей (в том числе: бюджет Красноярского края на сумму 490 000,00 рублей, бюджет Северо-Енисейского района на сумму 4 994,00 рублей, внебюджетные источники финансирования на сумму 5 000,00 рублей);

- Проект по благоустройству территории памятного знака «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» на общую сумму 499 994,00 рублей (в том числе: бюджет Красноярского края на сумму 490 000,00 рублей, бюджет Северо-Енисейского района на сумму 4 994,00 рублей, внебюджетные источники финансирования на сумму 5 000,00 рублей);

- Проект по устройству детской игровой площадки по улице Лесная в поселке Вельмо «Островок детства» на общую сумму 486 974,00 рублей (в том числе: бюджет Красноярского края на сумму 470 000,00 рублей, бюджет Северо-Енисейского района на сумму 16 974,00 рублей);

- Проект по устройству детской игровой площадки «Сибирячок» по улице Шоссейная в поселке Тея на общую сумму 999 858,00 рублей (в том числе: бюджет Красноярского края на сумму 980 000,00 рублей, бюджет Северо-Енисейского района на сумму 14 858,00 рублей, внебюджетные источники финансирования на сумму 5 000,00 рублей).

В рамках отдельного мероприятия программы №2 в течение 2018 года осуществлялось финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству.

В течение 2018 года по отдельному мероприятию были внесены следующие изменения:

- В целях уточнения должности лица, ответственного за согласование отчетов уличному освещению и объемах электромонтажных работ, в приложении №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству в части уличного освещения (Приложение №1 к Приложению №5 к муниципальной программе), а также в приложении №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству в части выполнения электромонтажных работ (Приложение №2 к Приложению №5 к муниципальной программе) слова «Заместитель главы администрации района» были заменены словами «Глава района».

- На основании представленных экономических обоснований отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, в связи с тем, что с 01.01.2019 ставка НДС увеличена до 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», а также уровень заработной платы работников МУП «УККР» приведен в соответствие нормам Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы от 27.02.2018, в соответствии с прогнозом показателей инфляции в крае  до 2021 года, утвержденного министерством экономического развития и инвестиционной политики края, утверждены индексы потребительских цен на услуги ЖКХ 2019/2018 – 105,4%, 2020/2019 – 105,2%.  В целях уточнения  плановых назначений  субсидий, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию отдельного мероприятия  №2 муниципальной программы был изменен следующим образом:

  - субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству в части уличного освещения в населенных пунктах района были увеличены бюджетные ассигнования на 2019 год на сумму 1 465 601,00 рублей; на 2020 год увеличены на сумму 1 780 471,00 рублей;

  - субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части выполнения электромонтажных работ в населенных пунктах района были увеличены бюджетные ассигнования на 2019 год на сумму 117 082,00 рублей; на 2020 год увеличены на сумму 112 990,00 рублей;

  - субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части содержания полигонов твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района были увеличены бюджетные ассигнования на 2019 год на сумму 117 082,00 рублей; на 2020 год увеличены на сумму 112 990,00 рублей.

- На основании проведенного анализа фактического освоения средств субсидий из бюджета Северо-Енисейского района в рамках отдельного мероприятия №2 за 10 месяцев 2018 года и плановых показателей за ноябрь-декабрь 2018 года, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района выявил необходимость корректировки потребности в средствах данных субсидий за 2018 год, а именно:

Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части уличного освещения на 2018 год объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на общую сумму 260 235,00 рублей, в том числе объем финансового обеспечения был изменен по населенным пунктам:

- гп Северо-Енисейский уменьшен на сумму 342 919,00 рублей;

- п. Тея уменьшен на сумму 19 317,00 рублей;

- п. Новая Калами увеличен на сумму 36 835,00 рублей;

- п. Енашимо увеличен на сумму 2 109,00 рублей;

- п. Вангаш увеличен на сумму 13 756,00 рублей;

- п. Новоерудинский увеличен на сумму 5 240,00 рублей;

- п. Брянка увеличен на сумму 13 723,00 рублей;

- п. Вельмо увеличен на сумму 30 338,00 рублей.

Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части освещения электрических панно на 2018 год объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на сумму 20 581,23 рублей.

Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части освещения электрических часов гп Северо-Енисейский на 2018 год объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на сумму 57 333,29 рублей.

Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части выполнения электромонтажных работ на 2018 год объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на общую сумму 233 507,00 рублей, в том числе объем финансового обеспечения был изменен по населенным пунктам:

- гп Северо-Енисейский увеличен на сумму 591 000,00 рублей;

- п. Тея уменьшен на сумму 433 915,00 рублей;

- п. Новая Калами увеличен на сумму 3 902,00 рублей;

- п. Енашимо увеличен на сумму 12 768,00 рублей;

- п. Брянка уменьшен на сумму 95 335,00 рублей;

- п. Вельмо уменьшен на сумму 185 224,00 рублей;

- п. Вангаш увеличен на сумму 103 213,00 рублей;

- п. Новоерудинский увеличен на сумму 23 490,00 рублей.

Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части содержания полигонов твердых коммунальных отходов на 2018 год объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на общую сумму 916 062,00 рублей, в том числе объем финансового обеспечения был изменен по населенным пунктам:

- гп Северо-Енисейский увеличен на сумму 1 500 158,00 рублей;

- п. Тея уменьшен на сумму 649 762,00 рублей;

- п. Новая Калами увеличен на сумму 478 073,00 рублей;

- п. Вангаш уменьшен на сумму 412 407,00 рублей.

В течение 2018 года в рамках данного мероприятия были профинансированы и освоены средства бюджета Северо-Енисейского района на общую сумму 22 211 395,48 рублей, в том числе:

- в части уличного освещения на сумму 5 569 866,00 рублей;

- в части освещения электрических панно на сумму 4 658,77 рублей;

- в части освещения электрических часов гп Северо-Енисейский на сумму 995,71  рублей;

- в части выполнения электромонтажных работ на сумму 5 050 779,00 рублей;

- в части содержания полигонов твердых бытовых отходов –  11 585 096,00 рублей.

В рамках отдельного мероприятия программы №3 осуществлялось возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг. В течение 2018 года были оказаны услуги по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг в количестве 20 трупов, финансирование указанного мероприятия было выполнено на сумму 173 546,00 рублей.

В рамках отдельного мероприятия программы №4 предусмотрены средства субвенции на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными». В течение 2018 года в населенных пунктах района было отловлено 226 безнадзорных домашних животных, фактически профинансировано и освоено 721 000,00 рублей за счет средств бюджета Красноярского края.