П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А

к отчету об исполнении за 2018 год муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

В рамках подпрограммы 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» в 2018 году было запланировано мероприятие по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский, подготовка проекта планировки и межевания территории «Жилая застройка улиц Новая и Набережная в п. Брянка», а также мероприятие по получению технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района. В течение 2018 года были внесены следующие изменения в подпрограмму:

- В связи с изменением места выполнения мероприятия по подготовке проекта планировки и межевания наименование мероприятия «Подготовка проекта планировки и межевания территории микрорайона «Юго-Восточный», п. Вангаш» было изменено на наименование «Подготовка проекта планировки и межевания территории «Жилая застройка улиц Новая и Набережная в п. Брянка».

- В целях осуществления начала работ по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 172 000,00 рублей.

- В связи с необходимостью корректировки кода вида расходов целевой статьи бюджетной росписи МКУ «Служба заказчика-застройщика на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на указанные цели на сумму 300 000,00 рублей были перенесены с 244 кода вида расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на 245 код вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа».

- В целях корректировки кода вида расходов по мероприятию «Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района», в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год по КБК 0501 1610086681 на сумму 172 000,00 рублей были перенесены с кода вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

- В связи с увеличением расходов на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района, в части присоединения силового оборудования и электроосвещения объекта микрорайон «Сосновый бор», объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на указанные цели на 2018 год на сумму 61 151,61 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский не будет выполнено в 2018 году, данное мероприятие было исключено из перечня мероприятий подпрограммы и объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 3 000 000,00 рублей.

- В связи с тем, что часть мероприятий в рамках подпрограммы не сможет быть выполнена до конца 2018 года, из перечня мероприятий подпрограммы были исключены данные мероприятия и объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 533 151,61 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

  - Подготовка проекта планировки и межевания территории «Живая застройка улиц Новая и Набережная в п. Брянка» на сумму 300 000,00 рублей;

  - Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 233 151,61 рублей.

В течение отчетного периода 2018 года подготавливалась конкурсная документация для объявления открытых конкурсов на подготовку проектной документации  с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Коммунальная и транспортная инфраструктура микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский», а также на подготовку проекта планировки и межевания территории «Жилая застройка улиц Новая и Набережная в п. Брянка». Однако по причине того, что объявленные конкурсы на выполнение указанных работ были признаны несостоявшимися, данные мероприятия были исключены из перечня мероприятий подпрограммы, и никаких мероприятий за 2018 год реализовано не было.

В рамках подпрограммы 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» мероприятия для реализации в 2018 году не были запланированы. Изменений в подпрограмму за 2018 год внесено не было.

В рамках подпрограммы 3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» мероприятия для реализации в 2018 году не были запланированы. Изменений в подпрограмму за 2018 год внесено не было.

В рамках подпрограммы «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» в 2018 году были внесены следующие изменения в подпрограмму:

- В связи с тем, что для начала строительства жилых домов необходимо получить  технические условия для технологического присоединения к сетям электроснабжения, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на указанные цели на общую сумму 25 080,92 рублей, в том числе:

  - расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для строительства 4 квартирного жилого дома по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш на сумму 12 540,46 рублей;

  - расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для строительства 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея на сумму 12 540,46 рублей.

- В целях регистрации бюджетных обязательств в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю для последующей оплаты Исполнителю (ООО «КрасЭко» фактически оказанных услуг по получению технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения,  бюджетные ассигнования из бюджета района на общую сумму 25 080,92 рублей были перенесены на статью «Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района», в том числе со следующих статей расходов:

  - строительство объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» на сумму 12 540,46 рублей;

  - строительство объекта капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея» на сумму 12 540,46 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного аукциона на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» образовалась экономия средств бюджета района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района, предусмотренный на указанные цели на 2018 год был уменьшен на сумму 2 874 688,20 рублей.

- В связи с тем, что до заключения муниципального контракта на строительство объекта капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея» цена контракта была снижена по соглашению сторон, объем бюджетных ассигнований из бюджета района, предусмотренный на указанные цели на 2018 год был уменьшен на сумму 14 997 164,50 рублей.

- В целях корректировки наименования мероприятия подпрограммы, наименование мероприятия «Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района было заменено на наименование «Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для строительства объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района», а также бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год по КБК 0501 1640086681 на сумму 97 080,92 рублей были перенесены с кода вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

- В целях приведения бюджетной росписи МКУ «Служба заказчика-застройщика» в соответствие требованиям бюджетного законодательства, учитывая, что по результатам проведенного конкурса образовалась экономия средств бюджета района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района, предусмотренный на выполнение мероприятия по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «8 квартирный дом», ул. Новая, 9А, п. Брянка был уменьшен на сумму 35 270,00 рублей.

- В связи с тем, что при выполнении строительных работ в рамках исполнения муниципального контракта №910943 от 27.03.2018 года на выполнение работ по завершению строительства объекта «4 квартирный дом, ул. Лесная (стр. № 2)», п. Вельмо была выявлена необходимость выполнения дополнительных видов работ, в перечень мероприятий подпрограммы были включены  бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на мероприятие:  «Расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на завершение строительства объекта «4 квартирный дом», ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо» на сумму 99 741,86 рублей.

- В связи с тем, что для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» требуется оформить полный комплект разрешительной документации, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 1 000 000,00 рублей на выполнение мероприятия: Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш».

- В связи с тем, что при выполнении строительных работ в рамках исполнения муниципального контракта №910909 от 03.04.2018 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» была выявлена необходимость выполнения дополнительных видов работ, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на 2018 год на строительство указанного объекта на сумму 1 309 580,18 рублей.

- В связи с тем, что при выполнении строительных работ в рамках исполнения муниципального контракта №910943 от 27.03.2018 года на выполнение работ по завершению строительства объекта «4 квартирный дом, ул. Лесная (стр. № 2)», п. Вельмо была выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов общестроительных и электромонтажных работ, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на указанные цели на 2018 год на сумму 49 755,88 рублей, а также наименование мероприятия «Расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на завершение строительство объекта «4 квартирный дом», ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо» было изменено на наименование «Дополнительные работы по завершению строительства объекта «4 квартирный дом», ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо».

- В связи с тем, что для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства  «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. №4) в п. Вангаш» требовалось выполнить кадастровые работы, бюджетные ассигнования из бюджета района на сумму 400 000,00 рублей были перенесены с мероприятия «Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом», ул. Центральная (стр. № 4), п. Вангаш» на мероприятие «Кадастровые работы не включенные в сметную стоимость строительства объекта капитального строительства  «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. №4) в п. Вангаш».

- Кроме этого, в целях корректировки наименования мероприятия и последующей регистрации бюджетного обязательства по указанному мероприятию в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», наименование мероприятия было переименовано с наименования «Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом», ул. Центральная (стр. № 4), п. Вангаш» на наименование «Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний, не включенных в сметную стоимость строительства объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом», ул. Центральная (стр. № 4), п. Вангаш», а также код вида расхода был изменен с КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

- В связи с тем, что некоторые мероприятия по подготовке проектной документации на строительство объектов жилищного фонда не смогли быть выполнены до конца года в полном объеме, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 3 259 030,85 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «8 квартирный дом», ул. Новая, 9Б, п. Брянка на сумму 1 646 688,05 рублей;

  - подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «8 квартирный дом», ул. Новая, 9А, п. Брянка на сумму 1 612 341,85 рублей.

- В связи с тем, что для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея» требуется получить полный комплект разрешительной документации, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования на 2018 год на общую сумму 923 886,17 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - кадастровые работы, не включенные в сметную стоимость строительства объекта капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея» на сумму 480 000,00 рублей;

  - выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний, не включенных в сметную стоимость строительства объекта, капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в р.п. Тея» на сумму 443 886,17 рублей.

- В связи с тем, что после заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 60,34 рублей.

- В связи с тем, что по результатам заключения договоров на выполнение на выполнение различных мероприятий в рамках подпрограммы образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 67 818,84 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

  - дополнительные работы по завершению строительства объекта «4 квартирный дом», ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо на сумму 5 675,80 рублей;

  - выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний, не включенных в сметную стоимость строительства объекта, капитального строительства «4 квартирный жилой дом», ул. Центральная (стр. № 4), п. Вангаш на сумму 40 304,88 рублей;

  - расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 21 838,16 рублей.

В течение 2018 года в рамках подпрограммы 4. был выполнен следующий объем работы:

В 2018 году были выполнены работы по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство 8-квартирного жилого дома в п. Брянка по ул. Новая, 9А в части инженерных изысканий, профинансировано и освоено  352 388,15 рублей за счет средств бюджета района.

В 2018 году были выполнены работы по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство 8-квартирного жилого дома в п. Брянка по ул. Новая, 9Б в части инженерных изысканий, профинансировано и освоено  353 311,95 рублей за счет средств бюджета района.

В течение 2018 года были выполнены работы по завершению строительства объекта «4 квартирный дом» по ул. Лесная (стр. № 2) в п. Вельмо, объект введен в эксплуатацию в августе 2018 года, введено 221,0 м2 общей площади, в том числе жилой площади без учета балконов, лоджий, веранд и террас 221,0 м2. На указанные цели было профинансировано и освоено 1 143 821,94 рублей (общая стоимость строительства объекта (за 2015, 2016 и 2018 год) составила - 6 966 528,00 рублей) за счет средств бюджета района, в том числе на строительство объекта – 1 000 000,00 рублей, на получение разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию – 143 821,94  рублей.

В 2018 году были выполнены работы по строительству 4 квартирного жилого дома по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш, объект введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, введено 220,8 м2 общей площади, в том числе жилой площади без учета балконов, лоджий, веранд и террас 220,8 м2. На указанные цели было профинансировано и освоено 14 965 016,76 рублей за счет средств бюджета района, в том числе на строительство объекта – 14 405 321,64 рублей, на получение разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию – 559 695,12 рублей.

Кроме этого, в течение 2018 года выполнялись работ по строительству 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в п. Тея, по состоянию на 31.12.2018 профинансировано и освоено 79 173 615,00 рублей за счет местного бюджета, из которых 78 249 728,88 рублей на строительство объекта, 923 886,17 рублей на получение разрешительной документации. Оплата части видов работ по строительству данного объекта на сумму 3 509 006,62  рублей будет выполнена Подрядчику в январе - феврале 2019 года по причине того, что эти виды работ будут окончены в январе без расторжения или продления муниципального контракта. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в феврале 2019 года после оформления полного комплекта необходимой разрешительной документации.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» в 2018 году были внесены следующие изменения в подпрограмму:

- В связи с тем, что часть видов работ по муниципальному контракту №830465 от 04.12.2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту 16 квартирного жилого дома по ул. Школьная, 1А в п. Тея будет выполнена и оплачена в 2018 году, без расторжения ил продления муниципального контракта, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на капитальный ремонт данного объекта на 2018 год на сумму 394 868,30 рублей, без изменения объема бюджетных ассигнований, запланированного на указанные цели  на 2017 год.

- В связи с тем, что при выполнении работ по капитальному ремонту 10 квартирного дома по ул. Юбилейная, 45 в п. Новая Калами была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, объем бюджетных ассигнований из бюджета района, предусмотренный на указанные цели на 2018 год был увеличен на сумму 1 439 377,24 рублей. Кроме этого, в целях уточнения наименования мероприятия в соответствии с выполняемыми работами, наименование мероприятия «Капитальный ремонт 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами» было изменено на наименование «Дополнительные работы по капитальному ремонту 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами».

- В целях исполнения решения Северо-Енисейского районного суда Красноярского края от 25.05.2016г. по гражданскому делу №2-2/2016г, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по капитальному ремонту 2 квартирного жилого дома, ул. Центральная, 19, кв. 1 п. Вангаш и на указанное мероприятие были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 419 140,92 рублей.

- В связи с тем, что в ходе выполнения работ по капитальному ремонту 10 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами были выявлены дополнительные виды работ, требующие обязательного выполнения, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на дополнительные виды работ по капитальному ремонту указанного объекта на сумму 4 833 429,00 рублей.

- В связи с изменением видов и объемов выполняемых работ при ремонте 10 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная, 45 в п. Новая Калами, наименование мероприятия «Дополнительные работы по капитальному ремонту 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами» было заменено на наименование «Капитальный ремонт 10 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами», а также уменьшить объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели на 2018 год на сумму 8 463 536,16 рублей.

- В связи с изменением приоритетности выполнения капитального ремонта объектов жилищного фонда, из плана капитального ремонта на 2019 год было исключено мероприятии по капитальному ремнту 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 13, кв. 1, п. Новая Калами, в перечне мероприятий подпрограммы объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели на 2019 год был уменьшен на сумму 1 862 000,00 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенного обследования технического состояния 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 13, кв. 1, п. Новая Калами было установлено, что объект требует выполнения капитального ремонта в 2019 году, в перечне мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2019 год на капитальный ремонт указанного объекта на сумму 1 316 364,08 рублей.

- В связи с тем, что на основании проведенного обследования технического состояния жилых помещений, инженерных систем и отдельных конструктивных элементов объекта капитального ремонта «10 квартирный дом по ул. Юбилейная, 45 в п. Новая Калами» была выявлена потребность в выполнении дополнительных объемов работ по ремонту цокольного перекрытия, кровли, вентиляции, фасада, тамбура, сетей теплоснабжения, отделочных, сантехнических, электромонтажных работ, а также по устройству пожарно-охранной сигнализации и узла учета, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами на сумму 6 411 331,00 рублей.

- В связи с тем, что на основании проведенного обследования технического состояния жилых домов в населенных пунктах района была выявлена потребность в выполнении работ по капитальному ремонту, в перечень мероприятий подпрограммы были включены  бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму  2 584 650,12 рублей на выполнение следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт 2 квартирного  дома, ул. Молодежная, 7, кв. 2, п. Тея на сумму 1 471 391,00 рублей;

  - капитальный ремонт 12 квартирного  дома, ул. Донского, 55, кв. 10, гп Северо-Енисейский в части электромонтажных работ на сумму 81 445,96 рублей;

  - капитальный ремонт 4 квартирных домов, ул. Дражников, 6А, ул. Дражников, 12Б, ул. Механическая, 2Б, п. Новая Калами в части устройства вентиляции и замены входных дверей на сумму 581 813,16 рублей;

  - расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 150 000,00 рублей;

  - расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 300 000,00 рублей.

- В связи с тем, что государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта подлежит каждый объект капитального ремонта в отдельности, бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 581 813,16 рублей были перенесены с мероприятия «Капитальный ремонт 4 квартирных жилых домов, ул. Дражников, 6А, ул. Дражников, 12Б, ул. Механическая, 2Б, п. Новая Калами в части устройства вентиляции и замены входных дверей» на следующие мероприятия:

  - капитальный ремонт 2 квартирного  дома, ул. Молодежная, 7, кв. 2, п. Тея на сумму 1 471 391,00 рублей;

  - капитальный ремонт 12 квартирного  дома, ул. Донского, 55, кв. 10, гп Северо-Енисейский в части электромонтажных работ на сумму 81 445,96 рублей;

  - капитальный ремонт 4 квартирных домов, ул. Дражников, 6А, ул. Дражников, 12Б, ул. Механическая, 2Б, п. Новая Калами в части устройства вентиляции и замены входных дверей на сумму 581 813,16 рублей;

- Учитывая необходимость разработки проектной документации на капитальный ремонт указанных объектов, а также прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму 300 000,00 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100 000,00 рублей;

  - расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 200 000,00 рублей;

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем финансирования по подпрограмме был уменьшен на общую сумму 3 546 130,48 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

  - капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Нагорная, 14, п. Новая Калами  на сумму 914 078,50 рублей;

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Фрунзе, 10, кв.2, гп Северо-Енисейский на сумму 145 657,50 рублей;

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 26, п. Брянка на сумму 461 309,48 рублей;

  - Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, 14, кв. 1, кв. 3, кв. 4, п. Вангаш на сумму 2 025 085,00 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по капитальному ремонту 4 квартирного дома, ул. Нагорная, 18 кв. 2, п. Брянка не будет выполнено в 2018 году, данное мероприятие было исключено из перечня мероприятий подпрограммы и объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 2 339 882,00 рублей.

- В связи с необходимостью проведения электромонтажных работ в жилых помещениях муниципальной собственности Северо-Енисейского района, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на 2018 год на общую сумму 223 887,30 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Шевченко, 66, кв. 1, гп Северо-Енисейский по целевой статье 0501 1650080034 243 на сумму 124 951,38 рублей;

  - капитальный ремонт 22 квартирного дома, ул. Донского, 48, кв. 6, гп Северо-Енисейский по целевой статье 0501 1650080035 243 на сумму 98 935,92  рублей.

- Учитывая необходимость разработки проектной документации на капитальный ремонт указанных объектов, а также прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму 200 000,00 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий.

  - расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100 000,00 рублей;

  - расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100 000,00 рублей.

- В связи с тем, что по некоторым мероприятиям, запланированным в области жилищного хозяйства района, проведенные аукционы несколько раз были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, учитывая, что данные мероприятия не смогут быть выполнены до конца 2018 года, мероприятия были исключены из перечня мероприятий подпрограммы и объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на общую сумму 581 813,16 рублей, в том числе по следующим мероприятиям.

  - капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома, ул. Дражников, 6А, п. Новая Калами на сумму 193 937,72 рублей;

  - капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома, ул. Дражников, 12Б, п. Новая Калами на сумму 193 937,72  рублей;

  - Капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома, ул. Механическая, 2Б, п. Новая Калами на сумму 193 937,72  рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 1 356 350,60 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Молодежная, 7, кв. 2, п. Тея на сумму 133 344,20 рублей;

  - капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, 12, кв. 1, 3, 4, п. Вангаш на сумму 1 223 006,40 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 99 275,78 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт 12 квартирного дома, ул. Донского, 55, кв. 10, гп Северо-Енисейский в части электромонтажных работ на сумму 2,36 рублей;

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Геологическая, 9, кв. 1, п. Тея на сумму 96,40 рублей;

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 26, п. Брянка на сумму 99 177,02 рублей.

- В связи с тем, что по результатам договоров на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов жилищного фонда района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на общую сумму 1 134 800,00 рублей.

- В связи с тем, что часть мероприятий по капитальному ремонту не сможет быть выполнена в 2018 году, данные мероприятия были исключены из перечня мероприятий подпрограммы и объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на общую сумму 223 887,30 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

  - капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Шевченко, 66, кв. 1, гп Северо-Енисейский на сумму 124 951,38 рублей;

  - капитальный ремонт 22 квартирного дома, ул. Донского, 48, кв. 6, гп Северо-Енисейский на сумму 98 935,92 рублей.

В течение 2018 года в районе работы по капитальному  ремонту общего имущества были выполнены в 6 многоквартирных жилых домах, а также отремонтировано муниципальное имущество в 11 муниципальных квартирах на общую сумму 22 456,54293 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Были капитально отремонтированы следующие объекты жилищного фонда:

| № п/п | Наименование объекта | Сумма запланированных бюджетных средств, руб. | Сумма освоенных бюджетных средств, руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 квартирный дом по ул. Нагорная, 5 в гп Северо-Енисейский | 695 254,88 | 695 254,88 | 100 |
| 2 | 12 квартирный дом по ул. Донского, 55, кв. 10 в гп Северо-Енисейский в части электромонтажных работ | 81 443,60 | 81 443,60 | 100 |
| 3 | 2 квартирный дом по ул. Фрунзе, 10, кв. 2 в гп Северо-Енисейский | 1 019 497,50 | 1 019 497,50 | 100 |
| 4 | 2 квартирный дом по ул. Молодежная, 7, кв. 2 в п. Тея | 1 338 046,80 | 0* | 100 |
| 5 | 16 квартирный дом по ул. Школьная, 1А в п. Тея | 394 868,30 | 394 868,30 | 100 |
| 6 | 2 квартирный дом по ул. Геологическая, 9, кв. 1 в п. Тея | 268 296,60 | 268 296,60 | 100 |
| 7 | 10 квартирный дом по ул. Юбилейная, 45 в п. Новая Калами | 7 850 708,24 | 7 850 708,24 | 100 |
| 8 | 4 квартирный дом по ул. Нагорная, 14 в п. Новая Калами | 2 567 528,50 | 2 567 528,50 | 100 |
| 9 | 4 квартирный дом по ул. Студенческая, 12, кв. 1, 3, 4 в п. Вангаш | 3 572 781,60 | 3 572 781,60 | 100 |
| 10 | Проведение работ по капитальному ремонту 2 квартирного дома, ул. Центральная, 19, кв. 1 п. Вангаш во исполнение решения Северо-Енисейского районного суда Красноярского края от 25.05.2016г. по гражданскому делу №2-2/2016г. | 419 140,92 | 419 140,92 | 100 |
| 11 | 4 квартирный дом по ул. Студенческая, 14, кв. 1, кв. 3, кв. 4 в п. Вангаш | 3 304 073,00 | 3 304 073,00 | 100 |
| 12 | 2 квартирный дом по ул. Лесная, 8 в п. Брянка | 130 096,11 | 130 096,11 | 100 |
| 13 | 2 квартирный дом по ул. Нагорная, 26 в п. Брянка | 2 152 853,68 | 2 152 853,68 | 100 |
|  | ИТОГО | 23 794 589,73 | 22 456 542,93 | 100,0 |

Примечание: * - оплата работ по капитальному ремонту данного объекта на сумму 1338 046,80 рублей будет выполнена Подрядчику в январе - феврале 2019 года по причине того, что эти виды работ будут окончены в январе без расторжения или продления муниципального контракта;

Кроме расходов на выполнение работ по капитальному ремонту указанных объектов жилищного фонда в 2018 году были профинансированы и освоены бюджетные ассигнования из бюджета района на подготовку проектов капитальных ремонтов данных 14 объектов на сумму 700 000,00 рублей, а также  бюджетные ассигнования из бюджета района на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта указанных объектов  на сумму 165 200,00 рублей.

Таким образом, общие расходы по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» за 2018 год составили 23 321 742,93 рублей.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» в 2018 году были внесены следующие изменения в подпрограмму:

- В связи с тем, что мероприятие по инженерно-геодезическим изысканиям с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий территории населенных пунктов Северо-Енисейского района будет выполнено не в полном объеме, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели был уменьшен на общую сумму 3 100 000,00 рублей, в том числе на 2018 год на сумму 1 300 000,00 рублей, на 2019 год на сумму 900 000,00 рублей, на 2020 год на сумму 900 000,00 рублей.

- В связи с необходимостью выполнения работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Северо-Енисейского района в 2020 году, указанное мероприятие было включено в перечень мероприятий подпрограммы, а также на указанные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2020 год на сумму 100 000,00 рублей.

- В связи с необходимостью выполнения работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Северо-Енисейского района, указанное мероприятие было включено в перечень мероприятий подпрограммы, а также на указанные цели были предусмотрены  бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на общую сумму 400 000,00 рублей, в том числе на 2018 год на сумму 100 000,00 рублей, на 2019 год на сумму 100 000,00 рублей, на 2020 год на сумму 200 000,00 рублей.

- В связи с необходимостью выполнения работ по подготовке карт (планов) объектов землеустройства для внесения сведений о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, установленных Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района 20 территориальных зон,  указанное мероприятие было включено в перечень мероприятий подпрограммы, а также на указанные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на общую сумму 2 100 000,00 рублей, в том числе на 2018 год на сумму 700 000,00 рублей, на 2019 год на сумму 800 000,00 рублей, на 2020 год на сумму 600 000,00 рублей.

- В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия администрации района с государственными уполномоченными органами в электронном виде, в перечень мероприятий подпрограммы было включено мероприятие по приобретению программного продукта для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности а также на указанные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 500 000,00 рублей.

- В связи с изменением приоритетности выполнения мероприятий в области архитектурной и градостроительной деятельности, были перераспределены бюджетные ассигнования из бюджета района без изменения объем финансирования на 2018 год, в том числе по следующим мероприятиям:

  - подготовка карт (планов) объектов землеустройства для внесения сведений о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, установленных Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района были уменьшены на сумму 200 000,00 рублей;

  - подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов района были увеличены на сумму 200 000,00 рублей.

- В связи с уточнением видов работ, которые необходимо выполнить для реализации мероприятия №4 подпрограммы, в целях уточнения наименования данного мероприятия, наименование мероприятия было изменено с наименования «Подготовка карт (планов) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района» на наименование «Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН».

- В связи с тем, что по результатам проведенных открытых конкурсов на выполнение инженерно-геодезических изысканий с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий территории населенных пунктов образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 7 000,00 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов района не будет выполнено в 2018 году, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 500 000,00 рублей.

- В целях корректировки кода вида расходов по мероприятию «Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов района» в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год по КБК 0412 1660086664 на сумму 300 000,00 рублей были перенесены с кода вида расходов 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

- Для получения средств субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» в перечне мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района на софинансирование указанной субсидии на сумму 100 000,00 рублей. Учитывая вышеизложенное, а также то, что мероприятие по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района не будет выполнено в 2018 году, бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на сумму 100 000,00 рублей были перенесены с мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района» на мероприятие «Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на  подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) на разработку документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

- В целях корректировки кода вида расходов по мероприятию «Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН» в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  бюджетные ассигнования из бюджета района по КБК 0412 1660086665 на общую сумму 1 300 000,00 рублей были перенесены с кода вида расходов 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», в том числе на 2018 год на сумму 500 000,00 рублей, на 2019 год на сумму 800 000,00 рублей.

- В целях корректировки наименования софинансирования мероприятия, по КБК 0412 16600S4660 244 наименование мероприятия «Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» было переименовано на  наименование «Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» в части подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Северо-Енисейского района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Енашимо, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба».

- В связи с тем, что на основании уведомления Министерства финансов Красноярского края №10157-649 от 12.10.2018 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» бюджету Северо-Енисейского района были выделены средства субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на сумму 500 000,00 рублей, указанные средства были направлены на реализацию мероприятия подпрограммы на 2018 год.

- В связи с тем, что по результатам проведенного конкурса на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на общую сумму 6 666,67 рублей.

В области архитектурной деятельности по состоянию на 31.12.2018 года были выполнены различные работы на общую сумму 4 450 421,92 рублей, из них краевой бюджет – 466 666,67 рублей, местный бюджет – 3 983 755,25 рублей, в том числе:

- разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Северо-Енисейского района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Енашимо, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба на сумму 560,0 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 466 666,67 рублей, местный бюджет – 93 333,33 рублей;

- инженерно-геодезические изыскания с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий территории населенных пунктов на сумму 3 093 000,00 рублей;

- подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов района на сумму 299 345,00 рублей;

- выполнение работ по описанию границ заселенных пунктов, границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, установленных Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН на сумму 498 076,92  рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» в 2018 году были реализованы расходы на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика» (приобретение основных средств, заработная плата сотрудников, налоги, оплата жилищно-коммунальных услуг и прочие расходы).

В течение 2018 года были внесены следующие изменения в подпрограмму:

- На основании выполненного анализа потребности бюджетных средств бюджета района, запланированных на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика», в целях рационализации расходов нашего учреждения, были дополнительно предусмотрены  бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму 758 735,32 рублей, в том числе по следующим статьям расходов:

  - «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»  на сумму 1 170,00 рублей;

  - «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе» на сумму 446 699,36 рублей;

  - «Расходы, связанные со служебными командировками» на сумму 75 386,00 рублей;

  - «Коммунальные услуги» на сумму 29 979,96 рублей;

  - «Прочие расходы» на сумму 205 500,00 рублей.

- В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2017 №729-п «Об утверждении распределения и Порядка предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента» в бюджете района на 2018 год были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета Красноярского края на общую сумму 424 600,00 рублей, в том числе:

  - средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края  («Оплата труда и начисления на оплату труда» (Фонд оплаты труда казенных учреждений) на сумму 326 113,60 рублей;

  - средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края  («Оплата труда и начисления на оплату труда» (Налоговые отчисления) на сумму 98 486,40 рублей.

- В связи с введением в штатное расписание МКУ «Служба заказчика-застройщика» новой штатной единицы «Главный инженер», объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на обеспечение деятельности нашего учреждения на общую сумму 1 001 808,51 рублей, в том числе по следующим статьям расходов:

  - «Оплата труда и начисления на оплату труда»  на сумму 730 921,80 рублей;

  - «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений» на сумму 218 535,71 рублей;

  - «Увеличение стоимости основных средств» (оборудование рабочего места новой штатной единицы необходимыми средствами труда и мебелью) на сумму 52 351,00 рублей.

- В целях соблюдения требований Лесного Кодекса РФ, для оплаты услуг по созданию и обеспечению постоянной готовности системы сил и средств предупреждения и тушения лесных пожаров на территории арендуемых лесных участков МКУ «Служба заказчика-застройщика» (участки для автозимника по перевозке котельно-печного топлива на Юрубчено-Тохомское месторождение нефти), в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района по КБК 0505 1670188070 244 «Прочие расходы» на сумму 126 296,10 рублей.

- В целях соблюдения требований Лесного Кодекса РФ, для оплаты работ по подготовке проекта освоения лесов на лесные участки, расположенные в Северо-Енисейском районе и арендуемые МКУ «Служба заказчика-застройщика» (участки для автозимника по перевозке котельно-печного топлива на Юрубчено-Тохомское месторождение нефти), в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района по КБК 0505 1670188070 244 «Прочие расходы» на сумму 398 400,00 рублей.

- В целях обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности нашего учреждения согласно требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», учитывая, что наше учреждение арендует помещения на третьем этаже здания, не оснащенного пожарно-эвакуационной лестницей, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на приобретение следующих противопожарных средств на общую сумму  70 600,00 рублей:

  - приобретение 9 углекислотных огнетушителей на сумму 8 730,00 рублей;

  - приобретение 25 газодымозащитных комплектов на сумму 61 870,00 рублей.

- На основании выполненного анализа потребности бюджетных средств бюджета района, запланированных на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика», в целях рационализации расходов нашего учреждения, были перераспределены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму 97 920,04 рублей, в том числе по следующим статьям расходов:

  - «Услуги связи» (в связи с увеличением потребности в услугах связи для служебных целей (интернет, телефонная местная и междугородная связь, сотовая связь) - увеличены  на сумму 58 900,00 рублей;

  - «Коммунальные услуги» (в связи с увеличением тарифов на теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с 01.07.2018) - увеличены на сумму 39 020,04 рублей;

  - «Увеличение стоимости материальных запасов» (в связи с уменьшением потребности в закупке некоторых материальных запасов) - уменьшены на сумму 97 920,04 рублей.

- В связи с увеличением нагрузки на каналы связи интернет (работа в онлайн режиме по следующим сайтам: (zakupki.gov.ru (занесение информации о заключенных контрактах, планы закупок, планы графики, и тд), bus.gov.ru (занесение информации о показателях бюджетной сметы, информации об организации и тд.), gosuslugi.ru (заявки в отдел архитектуры и градостроительства администрации района, подача иных заявлений), etp-ets.ru (заключение и исполнение муниципальных контрактов), arbitr.ru (и другие сайты судов РФ, подача документов), azk.krasfin.ru (бюджетное финансирование и др.), сайт СУФД (работа с Управлением Федерального Казначейства и др.), ГИС ГМП (работа с поступлениями и др.), rosreestr.ru (подача заявок в кадастр недвижимости), its.1c.ru (сайт обновления бухгалтерских программ), поиск информации mail.ru, yandex.ru для составления технических заданий на закупки работ по строительству, капитальному ремонту и благоустройству, спецификаций закупаемой продукции, пропускная способность канала интернет по состоянию на 01.06.2018 года была практически исчерпана и работа нашего учреждения очень замедлилась. Кроме этого, в некоторых случаях за не размещение или не предоставление своевременной информации действующим законодательством РФ предусмотрена административная ответственность как на должностных лиц, так и на юридическое лицо в целом. Во избежание наложения штрафов и в целях оптимизации рабочего процесса нашего учреждения, в перечень мероприятий подпрограммы были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на приобретение комплекта спутникового оборудования на сумму 36 000 рублей, а также на его установку и настройку на сумму 2 000,00 рублей.

- На основании выполненного анализа потребности бюджетных средств бюджета района, запланированных на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика», в целях рационализации расходов нашего учреждения, были перераспределены бюджетные ассигнования из бюджета района на 2018 год на общую сумму 118 000,01 рублей, в том числе по следующим статьям расходов:

  - «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе» (в целях оплаты переезда сотрудника МКУ «Служба заказчика-застройщика» в г. Красноярск по статье расходов, предусматривающую оплату выезда из района Крайнего Севера) – был выделен дополнительный объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год на сумму 98 000,00 рублей;

  - «Расходы, связанные со служебными командировками» (в связи с уменьшением планируемого количества служебных командировок) - объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на 2018 год на сумму 118 000,01 рублей;

  - «Услуги связи» (в связи с увеличением пропускной способности интернет-канала новой спутниковой интернет-тарелки) - объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на 2018 год на сумму 20 000,00 рублей;

  - «Коммунальные услуги» (в целях приведения в соответствие объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете с суммой услуг по муниципальным контрактам на оказание коммунальных услуг на второе полугодие 2018 года с исполнителем (МУП «УККР») - объем бюджетных ассигнований из бюджета района был увеличен на 2018 год на сумму 0,01 рублей.

- Согласно Решения Арбитражного Суда Красноярского края от 25.01.2018 по делу №А33-24441/2017 на основании исполнительного листа № А33-24441/2017 от 25 января 2018 года МКУ «Служба заказчика-застройщика» необходимо оплатить в пользу Истца (ООО «Форум Строителей Красноярска») 280 053,13 рублей за пользование чужими денежными средствами, а также 8 601,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Учитывая вышеизложенное, были выделены бюджетные ассигнования из бюджета района на оплату указанных расходов на 2018 год по целевой статье расходов «Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным средствам.

- В целях оплаты медицинской комиссии вновь принятому работнику МКУ «Служба заказчика-застройщика», бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на 2018 год были перенесены с целевой статьи 0505 1670188070 244 («Прочие расходы») на целевую статью 0505 1670188070 112 («Прочие расходы»)  на сумму 1 167,00 рублей.

- В связи с тем, что на основании акта проверки №22 от 19.09.2018 года Администрации Северо-Енисейского района выявлено необоснованное использование бюджетных средств, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на текущий 2018 год на общую сумму 988 599,93 рублей, в том числе по следующим целевым статьям расходов:

  - По КБК 0505 1670188000 111 (Фонд оплаты труда казенных учреждений) на сумму 759 293,34 рублей;

  - По КБК 0505 1670188000 119 (Начисления на оплату труда) на сумму 229 306,59 рублей.

- В целях оплаты медицинской комиссии вновь принятому работнику МКУ «Служба заказчика-застройщика» были выделены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на 2018 год  на сумму 3 404,00 рублей.

- В связи с увеличением суммы необходимых компенсационных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на 2018 год на сумму 260,00 рублей.

- В целях оптимизации расходов бюджета района, объем финансирования по КБК 0505 1670188070 244 «Прочие расходы» был уменьшен на сумму 3 664,00 рублей.

- На основании уведомления №100004 от 01.11.2018 Министерства финансов Красноярского края о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение бюджету Северо-Енисейского района на 2018 год предоставлен межбюджетный трансферт (Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти) на сумму 1 820,00 рублей. Учитывая вышеизложенное, указанные бюджетные ассигнования были направлены в бюджет района и в перечень мероприятий подпрограммы в следующем порядке:

  - По КБК 0505 1670010210 111 на сумму 1 379,00 рублей;

  - По КБК 0505 1670010210 119 на сумму 441,00 рублей.

- На основании выполненного анализа освоения бюджетных средств бюджета района, запланированных на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика», в целях рационализации расходов нашего учреждения, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 1 190 721,16 рублей, в том числе изменить по следующим статьям расходов:

  - по КБК 0505 1670188000 111 211 «Оплата труда и начисления на оплату труда» (Фонд оплаты труда казенных учреждений)  уменьшить на сумму 776 103,07 рублей;

  - по КБК  0505 1670188001 112 212 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» увеличить на сумму 373,15 рублей;

  - по КБК  0505 1670188010 112 212 «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе» уменьшить на сумму 161 209,64 рублей;

  - по КБК  0505 1670188020 112 212 «Расходы, связанные со служебными командировками» уменьшить на сумму 101 009,99 рублей;

  - по  КБК  0505 1670188030 244 221 «Услуги связи» уменьшить на сумму 23 350,00 рублей;

  - по  КБК  0505 1670188040 112 222 «Транспортные услуги» уменьшить на сумму 25 000,00 рублей;

  - по КБК  0505 1670188060 244 225 «Расходы на проведение текущего ремонта» уменьшить на сумму 28 495,00 рублей;

  - по КБК  0505 1670188070 244 226 «Прочие расходы» уменьшить на сумму 80 414,61 рублей;

  - по КБК  0505 1670188070 852 290 «Прочие расходы» уменьшить на сумму 9 500,00 рублей;

  - по КБК  0505 1670188070 853 290 «Прочие расходы» уменьшить на сумму 20 000,00 рублей;

  - по КБК  0505 1670188080 244 310 «Увеличение стоимости основных средств» уменьшить на сумму 11 691,00 рублей;

  - по КБК  0505 1670088090 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» увеличить на сумму 45 679,00 рублей.

В течение 2018 года на содержание нашего учреждения были освоены бюджетные ассигнования из бюджета района на общую сумму 19 688 447,08   рублей, в том числе фонд оплаты труда –  12 344 955,23 рублей, начисления на оплату труда – 3 744 709,45 рублей, гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе – 543 491,00 рублей, расходы, связанные со служебными командировками – 48 072,00 рублей, услуги связи – 270 189,50 рублей, коммунальные услуги – 279 057,42 рублей,  расходы на проведение текущего ремонта – 67 849,80 рублей, увеличение стоимости основных средств – 87 390,00 рублей,  увеличение стоимости материальных запасов – 562 378,73 рублей, прочие расходы – 1 740 353,95 рублей.