|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния |  | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт |  |  |  |
| Цель: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание комплексного благоустройства, озеленения территорий населенных пунктов района и гармоничной архитектурно-ландшафтной среды территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района | м.п. |  | 0,2 | 19 |  | 14 | 14 | 6 | 0 | 19 | 1 | 19 | 4 | 9 |  | 9 | 2 | 1 | Было снесено 9 аварийных жилых домов и нежилых зданий |
| 1.2. | Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района | м2 |  | 0,2 | 1804,0 |  | 2089,6 | 2089,6 | 795,2 | 0 | 2881,7 | 140,1 | 2881,7 | 800,4 | 1421,0 |  | 1421,0 | 101,6 | 120,1 | Общая площадь снесенных аварийных жилых домов и нежилых зданий составила 1421,0 м2 |
| 1.3. | Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района | шт. |  | 0,3 | 102 |  | 75 | 75 | 27 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 |  | 54 | 32 | 0 | Были приобретены и установлены 54 МАФ в населенных пунктах района |
| 1.4. | Количество убранных несанкционированных свалок в населенных пунктах района | шт. |  | 0,1 | 11 |  | 27 | 27 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 12 |  | 12 | 4 | 3 | Были убраны 12 несанкционированных свалки в населенных пунктах района |
| 1.5. | Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский | м.п. |  | 0,2 | 598 |  | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 473 | - |
| Задача 2 Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 - Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество граждан, на которых рассчитаны проекты благоустройства, финансируемых за счет средств присужденных грантов после их реализации, от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются указанные проекты благоустройства | % | 0,4 |  | 2955/100 |  | 2985/100 | 2985/100 | 0 | 0 | 10082/99,7 | 0 | 10082/99,7 | 0 | 9482/100 |  | 0 | 0 | 0 | Были реализованы грант «Мишки на севере» в гп Северо-Енисейский, грант «Сибирячок» в п. Тея, грант «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» в п. Вангаш, грант «Наше здоровье в наших руках» в п. Брянка, гранта «Островок детства» в п. Вельмо, количество граждан, на которых рассчитаны проекты составило 9482 чел. |
| 2.2. | Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проектов благоустройства, финансируемых за счет средств присужденных грантов после их реализации, от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются указанные проекты благоустройства | чел/% | 0,4 |  | 342/38,4 |  | 416/13,9 | 416/13,9 | 0 | 0 | 1074/10,6 | 0 | 1074/10,6 | 0 | 1044/11,0 |  | 1044/11,0 | 0 | 0 | Были реализованы грант «Мишки на севере» в гп Северо-Енисейский, грант «Сибирячок» в п. Тея, грант «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» в п. Вангаш, грант «Наше здоровье в наших руках» в п. Брянка, гранта «Островок детства» в п. Вельмо, количество граждан, на которых удалось привлечь к реализации проектов составило 1044 чел. |
| 2.3. | Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проектов благоустройства, финансируемых за счет средств присужденных грантов | чел | 0,2 |  | 7 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | Были реализованы грант «Мишки на севере» в гп Северо-Енисейский, грант «Сибирячок» в п. Тея, грант «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» в п. Вангаш, грант «Наше здоровье в наших руках» в п. Брянка, гранта «Островок детства» в п. Вельмо, количество безработных, которые были трудоустроены составило 4 чел. |
| Задача 3 Организация работ по внешнему благоустройству для обеспечения жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 - Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество светильников для уличного освещения | шт. | 1,0 |  | 1277 |  | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 |  | 1277 | 1277 | 1277 | Количество светильников для уличного освещения составило 1277 штук |
| Задача 4 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №4 - Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 1,0 |  | 532 |  | 174 | 174 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 226 | 500 | 500 | Было отловлено 226 безнадзорных животных в населенных пунктах района |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов

Приложение № 2-2

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории» (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | 2200000 | Х | 75057,716 | 75057,716 | 77943,947 | 7436,396 | 88615,786 | 14482,634 | 75058,241 | 46368,993 | 73718,58696 | 70403,991 | 40176,177 | 41046,692 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | 2200000 | Х | 75057,716 | 75057,716 | 77943,947 | 7436,396 | 88615,786 | 14482,634 | 75058,241 | 46368,993 | 73718,58696 | 70403,991 | 40176,177 | 41046,692 |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории района» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | 2210000 | Х | 49825,9016 | 49825,9016 | 55182,411 | 745,5731 | 61630,302 | 2491,932 | 48072,757 | 29994,096 | 46388,74548 | 43572,00036 | 15251,741 | 14965,280 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | 2210000 | Х | 49825,9016 | 49825,9016 | 55182,411 | 745,5731 | 61630,302 | 2491,932 | 48072,757 | 29994,096 | 46388,74548 | 43572,00036 | 15251,741 | 14965,280 |  |
| Мероприятие 1 | Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 2226,647 | 2226,647 | 0 | 0 | 4223,948 | 0 | 4223,948 | 0 | 4223,948 | 3726,050 | 0 | 0 | Были реализованы 5 проектов по благоустройству |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 2226,647 | 2226,647 | 0 | 0 | 4223,948 | 0 | 4223,948 | 0 | 4223,948 | 3726,050 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Проект по благоустройству и озеленению участка, расположенного возле многоквартирного дома №25 по ул. Ленина гп Северо-Енисейский «Мишки на севере» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254,230 | 0 | 1254,230 | 0 | 1254,230 | 1254,230 | 0 | 0 | Был реализован проект «Мишки на севере»в гп Северо-Енисейский |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254,230 | 0 | 1254,230 | 0 | 1254,230 | 1254,230 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Проект по устройству детской игровой площадки «Сибирячок» по улице Шоссейная в поселке Тея | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,858 | 0 | 994,858 | 0 | 994,858 | 994,858 | 0 | 0 | Был реализован проект по устройству детской игровой площадки «Сибирячок» в п. Тея |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,858 | 0 | 994,858 | 0 | 994,858 | 994,858 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проект по благоустройству территории стадиона в поселке Новая Калами «Путь к здоровью» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,898 | 0 | 497,898 | 0 | 497,898 | 0 | 0 | 0 | Проект «Путь к здоровью» в п. Новая Калами не реализован |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,898 | 0 | 497,898 | 0 | 497,898 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Проект по благоустройству территории памятного знака «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 494,994 | 0 | 0 | Был реализован проект по благоустройству территории памятного знака «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 494,994 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Проект по благоустройству детской площадки в поселке Брянка Северо-Енисейского района «Наше здоровье в наших руках» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 494,994 | 0 | 0 | Был реализован проект по благоустройству детской площадки в поселке Брянка Северо-Енисейского района «Наше здоровье в наших руках» |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 0 | 494,994 | 494,994 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Проект по устройству детской игровой площадки по улице Лесная в поселке Вельмо «Островок детства» | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 486,974 | 0 | 0 | Был реализован проект по устройству детской игровой площадки по улице Лесная в поселке Вельмо «Островок детства» |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 486,974 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 22233,757 | 22233,757 | 21866,990 | 6690,823 | 21866,990 | 11958,6146 | 21866,990 | 16295,676 | 22211,39548 | 22211,39548 | 24029,89 | 25186,866 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 22233,757 | 22233,757 | 21866,990 | 6690,823 | 21866,990 | 11958,6146 | 21866,990 | 16295,676 | 22211,39548 | 22211,39548 | 24029,89 | 25186,866 |  |
| 2.1. | В части уличного освещения | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 5141,240 | 5141,240 | 5830,101 | 1638,016 | 5830,101 | 2529,019 | 5830,101 | 4125,711 | 5569,866 | 5569,866 | 7236,664 | 7759,773 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 5141,240 | 5141,240 | 5830,101 | 1638,016 | 5830,101 | 2529,019 | 5830,101 | 4125,711 | 5569,866 | 5569,866 | 7236,664 | 7759,773 |  |
| 2.2. | В части освещения электрических панно, карт района, указателей г.п. Северо-Енисейский | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 17,889 | 17,889 | 25,240 | 3,930 | 25,240 | 4,258 | 25,240 | 4,258 | 4,65877 | 4,65877 | 29,072 | 30,554 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 17,889 | 17,889 | 25,240 | 3,930 | 25,240 | 4,258 | 25,240 | 4,258 | 4,65877 | 4,65877 | 29,072 | 30,554 |  |
| 2.3. | В части освещения новогодних елок | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 160,904 | 160,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 160,904 | 160,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | В части освещения электрических часов г.п. Северо-Енисейский | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 15,760 | 15,760 | 58,329 | 0 | 58,329 | 0,1046 | 58,329 | 0,356 | 0,99571 | 0,99571 | 67,196 | 70,622 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 15,760 | 15,760 | 58,329 | 0 | 58,329 | 0,1046 | 58,329 | 0,356 | 0,99571 | 0,99571 | 67,196 | 70,622 |  |
| 2.5. | В части выполнения электромонтажных работ | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 5132,396 | 5132,396 | 5284,286 | 1896,585 | 5284,286 | 3142,570 | 5284,286 | 3926,497 | 5050,779 | 5050,779 | 5451,796 | 5496,006 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 5132,396 | 5132,396 | 5284,286 | 1896,585 | 5284,286 | 3142,570 | 5284,286 | 3926,497 | 5050,779 | 5050,779 | 5451,796 | 5496,006 |  |
| 2.6. | В части содержания полигонов твердых коммунальных отходов | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 11765,566 | 11765,566 | 10669,034 | 3152,592 | 10669,034 | 6276,297 | 10669,034 | 8238,854 | 11585,096 | 11585,096 | 11245,162 | 11829,911 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 11765,566 | 11765,566 | 10669,034 | 3152,592 | 10669,034 | 6276,297 | 10669,034 | 8238,854 | 11585,096 | 11585,096 | 11245,162 | 11829,911 |  |
| Мероприятие 3 | Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг | всего расходные обязательства | 441 | 0503 | Х | 810 | 172,511 | 172,511 | 173,546 | 26,283 | 173,546 | 32,088 | 173,546 | 79,221 | 173,546 | 173,546 | 173,546 | 173,546 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0503 | Х | 810 | 172,511 | 172,511 | 173,546 | 26,283 | 173,546 | 32,088 | 173,546 | 79,221 | 173,546 | 173,546 | 173,546 | 173,546 |  |
| Мероприятие 4 | Субвенция на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» | всего расходные обязательства | 441 | 0412 | Х | 244 | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0412 | Х | 244 | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
| 4.1. | Субвенция на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» | всего расходные обязательства | 441 | 0412 | Х | 244 | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0412 | Х | 244 | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
| 4.2. | Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | всего расходные обязательства | 441 | 0412 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | 0412 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов

Приложение № 2-3

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной  программы «Благоустройство территории»

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | Всего | 75109,835 | 75109,835 | 55182,411 | 7462,679 | 88650,786 | 14482,634 | 75093,241 | 46368,993 | 73753,634 | 70433,991 | 40176,177 | 41046,692 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2807,890 | 2807,890 | 721,0 | 0,000 | 4881,0 | 0,000 | 4881,0 | 0 | 4881,0 | 4391,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 72301,945 | 72301,945 | 54461,411 | 7462,679 | 83734,786 | 14482,634 | 70177,241 | 46368,993 | 68837,634 | 66012,991 | 39455,177 | 40325,692 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории района» | Всего | 49825,901 | 49825,901 | 55182,411 | 745,5731 | 61630,302 | 2491,932 | 48072,757 | 29994,096 | 46388,745 | 43572,0 | 15251,741 | 14965,280 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 49825,901 | 49825,901 | 55182,411 | 745,5731 | 61630,302 | 2491,932 | 48072,757 | 29994,096 | 46388,745 | 43572,0 | 15251,741 | 14965,280 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1 | Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района | Всего | 2278,766 | 2278,766 | 0 | 0 | 4258,948 | 0 | 4258,948 | 0 | 4258,948 | 3756,050 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2208,990 | 2208,990 | 0 | 0 | 4160,0 | 0 | 4160,0 | 0 | 4160,0 | 3670,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 69,776 | 69,776 | 0 | 0 | 63,948 | 0 | 63,948 | 0 | 63,948 | 56,050 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Проект по благоустройству и озеленению участка, расположенного возле многоквартирного дома №25 по ул. Ленина гп Северо-Енисейский «Мишки на севере» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269,230 | 0 | 1269,230 | 0 | 1269,230 | 1269,230 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240,0 | 0 | 1240,0 | 0 | 1240,0 | 1240,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,230 | 0 | 14,230 | 0 | 14,230 | 14,230 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Проект по устройству детской игровой площадки «Сибирячок» по улице Шоссейная в поселке Тея | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,858 | 0 | 999,858 | 0 | 999,858 | 999,858 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 | 0 | 980,0 | 0 | 980,0 | 980,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,858 | 0 | 14,858 | 0 | 14,858 | 14,858 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проект по благоустройству территории стадиона в поселке Новая Калами «Путь к здоровью» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,898 | 0 | 502,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 | 490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,898 | 0 | 7,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Проект по благоустройству территории памятного знака «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражений» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,994 | 0 | 499,994 | 0 | 499,994 | 499,994 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 | 490,0 | 0 | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,994 | 0 | 4,994 | 0 | 4,994 | 4,994 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Проект по благоустройству детской площадки в поселке Брянка Северо-Енисейского района «Наше здоровье в наших руках» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,994 | 0 | 499,994 | 0 | 499,994 | 499,994 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | 0 | 490,0 | 0 | 490,0 | 490,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,994 | 0 | 4,994 | 0 | 4,994 | 4,994 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Проект по устройству детской игровой площадки по улице Лесная в поселке Вельмо «Островок детства» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 0 | 486,974 | 486,974 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 | 470,0 | 0 | 470,0 | 470,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,974 | 0 | 16,974 | 0 | 16,974 | 16,974 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству | Всего | 22233,757 | 22233,757 | 21866,990 | 6690,823 | 21866,990 | 11958,6146 | 21866,990 | 16295,676 | 22211,395 | 22211,395 | 24029,89 | 25186,866 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 22233,757 | 22233,757 | 21866,990 | 6690,823 | 21866,990 | 11958,6146 | 21866,990 | 16295,676 | 22211,395 | 22211,395 | 24029,89 | 25186,866 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | В части уличного освещения | Всего | 5141,240 | 5141,240 | 5830,101 | 1638,016 | 5830,101 | 2529,019 | 5830,101 | 4125,711 | 5569,866 | 5569,866 | 7236,664 | 7759,773 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5141,240 | 5141,240 | 5830,101 | 1638,016 | 5830,101 | 2529,019 | 5830,101 | 4125,711 | 5569,866 | 5569,866 | 7236,664 | 7759,773 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | В части освещения электрических панно, карт района, указателей г.п. Северо-Енисейский | Всего | 17,889 | 17,889 | 25,240 | 3,930 | 25,240 | 4,258 | 25,240 | 4,258 | 4,65877 | 4,65877 | 29,072 | 30,554 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 17,889 | 17,889 | 25,240 | 3,930 | 25,240 | 4,258 | 25,240 | 4,258 | 4,65877 | 4,65877 | 29,072 | 30,554 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | В части освещения новогодних елок | Всего | 160,904 | 160,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 160,904 | 160,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | В части освещения электрических часов г.п. Северо-Енисейский | Всего | 15,760 | 15,760 | 58,329 | 0 | 58,329 | 0,1046 | 58,329 | 0,356 | 0,99571 | 0,99571 | 67,196 | 70,622 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 15,760 | 15,760 | 58,329 | 0 | 58,329 | 0,1046 | 58,329 | 0,356 | 0,99571 | 0,99571 | 67,196 | 70,622 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | В части выполнения электромонтажных работ | Всего | 5132,396 | 5132,396 | 5284,286 | 1896,585 | 5284,286 | 3142,570 | 5284,286 | 3926,497 | 5050,779 | 5050,779 | 5451,796 | 5496,006 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5132,396 | 5132,396 | 5284,286 | 1896,585 | 5284,286 | 3142,570 | 5284,286 | 3926,497 | 5050,779 | 5050,779 | 5451,796 | 5496,006 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | В части содержания полигонов твердых бытовых отходов | Всего | 11765,566 | 11765,566 | 10669,034 | 3152,592 | 10669,034 | 6276,297 | 10669,034 | 8238,854 | 11585,096 | 11585,096 | 11245,162 | 11829,911 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 11765,566 | 11765,566 | 10669,034 | 3152,592 | 10669,034 | 6276,297 | 10669,034 | 8238,854 | 11585,096 | 11585,096 | 11245,162 | 11829,911 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3 | Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг | Всего | 172,511 | 172,511 | 173,546 | 26,283 | 173,546 | 32,088 | 173,546 | 79,221 | 173,546 | 173,546 | 173,546 | 173,546 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 172,511 | 172,511 | 173,546 | 26,283 | 173,546 | 32,088 | 173,546 | 79,221 | 173,546 | 173,546 | 173,546 | 173,546 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4 | Субвенция на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» | Всего | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Субвенция на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» | Всего | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 598,9 | 598,9 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»				___________________	  Д.А. Ходанов

Исполнитель                        							_____________________   Ю.Г. Спиридонов